АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2013 г. N 2477-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Губкинского городского округа  Белгородской области от 30.04.2014 [N 910-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841DD43B9D2116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 22.08.2014 [N 1906-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841ADD3C932116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N),  от 13.10.2014 [N 2287-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841ADC39942E16578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 27.03.2015 [N 647-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841AD939902416578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 29.03.2016 [N 564-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841BDF3C932116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N),  от 30.12.2016 [N 2904-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841BD838972716578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 29.03.2018 [N 429-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78418DE30902616578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 27.12.2018 [N 2180-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78418D53C942716578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N),  от 06.09.2019 [N 1567-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78419DD3D962616578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 25.12.2019 [N 2254-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78419DE39962F16578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 22.09.2020 [N 1334-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78419D53E952716578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N),  от 26.12.2020 [N 1956-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DD38972116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 08.07.2021 [N 1059-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DC3C9D2F16578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 27.12.2021 [N 2234-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416D838972516578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N),  от 16.06.2022 [N 739-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DA31912E16578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 08.09.2022 [N 2046-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416D439962416578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 27.12.2022 [N 2642-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DA31912E16578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N),  от 14.03.2023 [N 355-па, от 30.06.2023 № 943-па, от 29.09.2023 № 1351-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416D439962416578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B941BBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 18.12.2023 № 1782-па, от 07.03.2024 № 279-па) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF4DB6C183837517969B8B16DF33C37B490CD68CB523713321F1265365207EA185961EB510t7N) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF4DB6C18383751795908817D933C37B490CD68CB523713321F1265365207EA185961EB510t7N) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416D53D942316578BDBBC2926666EF07A1431337DA385941DA906A7371DtCN) Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 6 июня 2013 года [N 1335-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78419D43E912516578BDBBC2926666EF07A1431337DA385941DA906A7371DtCN) "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности", от 16 августа 2013 года N 1934-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области" постановляю:

(преамбула в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DD38972116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B9419BC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N) администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 26.12.2020 N 1956-па)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P47) "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области" (далее - Программа).

(в ред. постановлений администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 13.10.2014 [N 2287-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC7841ADC39942E16578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B9418BC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 27.12.2018 [N 2180-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78418D53C942716578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B9418BC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N), от 26.12.2020 [N 1956-па](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DD38972116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B9417BC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N))

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации (Нечепаева О.М.) предусмотреть в бюджете Губкинского городского округа денежные средства на финансирование мероприятий Программы.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление администрации Губкинского городского округа от 9 декабря 2011 года N 2266-па "Об утверждении муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа на 2012 - 2014 годы".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Котенева А.М.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416DD38972116578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B951EBC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N) администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 26.12.2020 N 1956-па)

Глава администрации

А.КРЕТОВ

Утверждена

постановлением

администрации Губкинского

городского округа

от 14 октября 2013 г. N 2477-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF53BBD7EFD978179DC78416D439962416578BDBBC2926666EF06814693F7EA29B9418BC50F6718AABB7ADCF2F408B99516E17t8N) администрации Губкинского городского округа  Белгородской области от 14.03.2023 N 355-па, от 30.06.2023 № 943-па, от 29.09.2023 № 1351-па, от 18.12.2023 № 1782-па, от 07.03.2024 № 279-па) |  |

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – муниципальная программа) | |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления координации строительства) |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3. | Участники муниципальной программы | Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |
| 4. | Подпрограммы муниципальной  программы | 1. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области».  2. Подпрограмма «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области».  3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области».  4. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области» |
| 5. | Цель  муниципальной  программы | Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения |
| 6. | Задачи  муниципальной  программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог в соответствии с темпами экономического развития городского округа.  2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.  3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений.  4. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной  программы | 2014 – 2026 годы.  I этап: 2014 – 2020 годы;  II этап: 2021 – 2026 годы. |
| 8. | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (далее – бюджет Губкинского городского округа) (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 4 016 246,83 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 89 712,90 тыс. рублей;  2015 год – 99 739,40 тыс. рублей;  2016 год – 166 659,60 тыс. рублей;  2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;  2018 год – 135 545,40 тыс. рублей;  2019 год – 225 516,60 тыс. рублей;  2020 год – 299 313,00 тыс. рублей;  2021 год – 479 680,55 тыс. рублей;  2022 год – 483 981,38 тыс. рублей;  2023 год – 753 688,00 тыс. рублей;  2024 год – 528 465,00 тыс. рублей;  2025 год – 178 122,00 тыс. рублей;  2026 год – 472 679,00 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 2 231 917,33 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 89 712,90 тыс. рублей;  2015 год – 82 139,00 тыс. рублей;  2016 год – 103 159,60 тыс. рублей;  2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;  2018 год – 119 823,40 тыс. рублей;  2019 год – 104 918,70 тыс. рублей;  2020 год – 122 566,00 тыс. рублей;  2021 год – 257 993,55 тыс. рублей;  2022 год – 226 931,18 тыс. рублей;  2023 год – 395 343,00 тыс. рублей;  2024 год – 341 985,00 тыс. рублей;  2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;  2026 год – 106 079,00 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета составит 1 187 399,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 722,00 тыс. рублей;  2019 год – 64 437,90 тыс. рублей;  2020 год – 108 377,00 тыс. рублей;  2021 год – 221 687,00 тыс. рублей;  2022 год – 232 350,20 тыс. рублей;  2023 год – 358 345,00 тыс. рублей;  2024 год – 186 480,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составит 124 530,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 56 160,0тыс. рублей;  2020 год – 68 370,0 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы за счет средств иных источников финансирования составит 472 400,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 17 600,40 тыс. рублей;  2016 год – 63 500,00 тыс. рублей;  2022 год – 24 700,00 тыс. рублей;  2026 год – 366 600,00 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 9. | Показатели конечных результатов реализации муниципальной  программы | 1. Доля населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, %.  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, %.  3. Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, %.  4. Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети, %.  5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, % |
| 10. | Конечные результаты реализации муниципальной  программы | К 2026 году планируется:  1.Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, до 100 %.  2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, до 90,33%.  3. Увеличение доли площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, до 90 %.  4. Увеличение доли механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети до 74%.  5. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов до 100% |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Губкинский городской округ Белгородской области является динамично развивающимся округом. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития Губкинского городского округа Белгородской области.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. Одним из них является отсутствие подъездных дорог до сельских населенных пунктов и благоустройства некоторых дворовых территорий.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам городского округа, в которых проживает более 120 человек, жители не имеют круглогодичной связи с городом. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности на дорогах. Из-за возросшей интенсивности и значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость капитального ремонта дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

Санитарное содержание улично-дорожной сети (дорог, улиц, площадей и других мест общего пользования) в чистоте и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, также является одной из важнейших задач благоустройства Губкинского городского округа Белгородской области.

Мониторинг состояния внутриквартальных территорий показал, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твердых дорожных покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, некачественное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует современным строительным нормам и правилам. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечает потребностям населения. В связи с ростом числа автомобилей возникла необходимость в устройстве новых и восстановлении существующих внутриквартальных проездов и парковок автотранспорта.

Мероприятия настоящей муниципальной программы позволят осуществить приведение территории Губкинского городского округа Белгородской области в состояние, пригодное для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа. Улучшение благоустройства территории городского округа будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни населения городского округа.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения**

**целей и решения задач, описание основных конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года. Муниципальная программа соответствует третьему стратегическому направлению Стратегии «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области». Одной из стратегических задач является комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие сети автомобильных дорог в соответствии с темпами экономического развития городского округа.

2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений.

4. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов.

Муниципальная программа рассчитана на 2014 – 2026 годы с разбивкой на два этапа: I этап: 2014 – 2020 годы, II этап: 2021 – 2026 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2026 году:

1. Доля населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, составит 100%.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, увеличится до 90,33%.

3. Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, на конец 2025 года увеличится до 90 %.

4. Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети на конец 2025 года увеличится до 74%.

5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов увеличится до 100%.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

1. **Перечень нормативных правовых актов органов**

**местного самоуправления Губкинского городского округа Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы**

Перечень правовых актов органов местного самоуправления Губкинского городского округа Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, не предусмотрен.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя четыре подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по реконструкции, строительству дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования, строительству автомобильных дорог по улично-дорожной сети населенных пунктов.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог по сельским населенным пунктам и в г. Губкине.

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по санитарному содержанию территории; организации круглосуточного дежурства с целью предотвращения аварийных ситуаций и своевременной очистке автодорог в зимнее время; организации обработки дорожных покрытий автодорог противогололедными материалами.

4. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройству детских спортивно-игровых, хозяйственных площадок, упорядочению и расширению мест парковки индивидуального транспорта, обустройству мест сбора и временного хранения бытовых отходов, реконструкции озеленения.

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 4 016 246,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 89 712,90 тыс. рублей;

2015 год – 99 739,40 тыс. рублей;

2016 год – 166 659,60 тыс. рублей;

2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;

2018 год – 135 545,40 тыс. рублей;

2019 год – 225 516,60 тыс. рублей;

2020 год – 299 313,00 тыс. рублей;

2021 год – 479 680,55 тыс. рублей;

2022 год – 483 981,38 тыс. рублей;

2023 год – 753 688,00 тыс. рублей;

2024 год – 528 465,00 тыс. рублей;

2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;

2026 год – 472 679,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 2 231 917,33 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 89 712,90 тыс. рублей;

2015 год – 82 139,00 тыс. рублей;

2016 год – 103 159,60 тыс. рублей;

2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;

2018 год – 119 823,40 тыс. рублей;

2019 год – 104 918,70 тыс. рублей;

2020 год – 122 566,00 тыс. рублей;

2021 год – 257 993,55 тыс. рублей;

2022 год – 226 931,18 тыс. рублей;

2023 год – 395 343,00 тыс. рублей;

2024 год – 341 985,00 тыс. рублей;

2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;

2026 год – 106 079,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета составит 1 187 399,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 15 722,00 тыс. рублей;

2019 год – 64 437,90 тыс. рублей;

2020 год – 108 377,00 тыс. рублей;

2021 год – 221 687,00 тыс. рублей;

2022 год – 232 350,20 тыс. рублей;

2023 год – 358 345,00 тыс. рублей;

2024 год – 186 480,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составит 124 530,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 56 160,0тыс. рублей;

2020 год – 68 370,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств иных источников финансирования составит 472 400,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 17 600,40 тыс. рублей;

2016 год – 63 500,00 тыс. рублей;

2022 год – 24 700,00 тыс. рублей;

2026 год – 366 600,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы и невыполнению результатов муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

– ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов;

– определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

– выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

– мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

Административные риски связаны с неэффективным управлениемреализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей.

Основные условия минимизации административных рисков:

– формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

– повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

– создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

– своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

**Подпрограмма**

**«Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием**

**на территории Губкинского городского округа Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование подпрограммы*:* «Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – подпрограмма 1) | |
| 1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию  подпрограммы 1 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2. | Участники  подпрограммы 1 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Развитие сети автомобильных дорог в соответствии с темпами экономического развития городского округа |
| 4. | Задача подпрограммы 1 | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов городского округа |
| 5. | Сроки и этапы  реализации  подпрограммы 1 | 2014 – 2026 годы.  I этап: 2014 – 2020 годы;  II этап: 2021 – 2026 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (далее – бюджет Губкинского  городского округа) (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 728 713,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 739,00 тыс. рублей;  2019 год – 42 500,00 тыс. рублей;  2020 год – 86 860,00 тыс. рублей;  2021 год – 123 358,40 тыс. рублей;  2022 год – 75 400,00 тыс. рублей;  2023 год – 68 256,50 тыс. рублей;  2026 год – 316 600,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского составит 149 635,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 17,00 тыс. рублей;  2019 год – 6 500,00 тыс. рублей;  2020 год – 11 116,00 тыс. рублей;  2021 год – 91 163,40 тыс. рублей;  2022 год – 14 740,00 тыс. рублей;  2023 год – 26 099,50 тыс. рублей;  Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит 237 778,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 722,00 тыс. рублей;  2019 год – 36 000,00 тыс. рублей;  2020 год – 75 744,00 тыс. рублей;  2021 год – 32 195,00 тыс. рублей;  2022 год – 35 960,00 тыс. рублей;  2023 год – 42 157,00 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 за счет иных источников финансирования составит 341 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 24 700,00 тыс. рублей;  2026 год – 316 600,00 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 1 | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, ед.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, в результате строительства новых автомобильных дорог, км |
| 8. | Конечные результаты подпрограммы 1 | К 2026 году:  количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличится на 10 ед.;  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, в результате строительства новых автомобильных дорог увеличится на 69,258 км |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, улучшения качества жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития каждого населенного пункта Губкинского городского округа Белгородской области.

Строительство дорог с твердым покрытием на территории городского округа велось в рамках областных долгосрочных программ. За период 2008 – 2012 годов на территории Губкинского городского округа Белгородской области выполнено строительство дорог с твердым покрытием протяженностью 209 км, из них 56 км – подъезды к сельским населенным пунктам.

В целях улучшения транспортного сообщения в рамках реализации государственной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 2018 году выполнено строительство автодороги Строкино – граница Курской области протяженностью 2,163 км, в 2019 – 2020 годах – строительство автодороги с. Чуево – х. Октябрьский протяженностью 4,03 км.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства городского округа можно отнести ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием. На момент начала реализации программы в городском округе отсутствовали подъездные дороги из асфальтобетона к 10 сельским населенным пунктам.

В 2020 году выполнено строительство автодорог протяженностью 9,13 км к 3 сельским населенным пунктам. В 2021 году в рамках инициативного бюджетирования выполнено строительство участков дорог с твердым покрытием общей протяженностью 4,249 км в с. Истобное, Богомолье, Уколово. В 2022 году выполнено строительство подъездной автодороги к х. Красносолдатский протяженностью 0,968 км и по х. Первый Ложок протяженностью 1,242 км.

Строительство дорог с твердым покрытием значительно улучшило качество жизни жителей городского округа.

Тем не менее, с учетом выполнения программ строительства автомобильных дорог, проведенной инвентаризации протяженность грунтовых дорог на территории городского округа составляет более 100 км.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является развитие сети автомобильных дорог Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с темпами экономического развития городского округа.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализации мероприятий по обеспечению круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, улучшении транспортного сообщения, а также обеспечении автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов Губкинского городского округа Белгородской области.

Подпрограмма 1 рассчитана на 2014 – 2026 годы с разбивкой на два этапа:

I этап: 2014 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2026 годы.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое**

**описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Подпрограмма 1 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по строительству автомобильных дорог на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

В рамках решения задачи *«*Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов городского округа*»* планируется реализовать основное мероприятие 1.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием». В составе основного мероприятия:

– мероприятие 1.1.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», которое включает в себя строительство (реконструкцию) дорог до сельских населенных пунктов для обеспечения автотранспортной связью населенных пунктов городского округа между собой;

– мероприятие 1.1.2 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах», которое включает в себя обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа;

– мероприятие 1.1.3 «Проектно-изыскательские работы», которое включает в себя комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства объектов.

Запланированные мероприятия подпрограммы 1 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышение комфортности проживания жителей городского округа.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 1**

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 к 2026 году:

– количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличится на 10 ед.;

– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, в результате строительства новых автомобильных дорог увеличится на 69,258 км.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 728 713,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 15 739,00 тыс. рублей;

2019 год – 42 500,00 тыс. рублей;

2020 год – 86 860,00 тыс. рублей;

2021 год – 123 358,40 тыс. рублей;

2022 год – 75 400,00 тыс. рублей;

2023 год – 68 256,50 тыс. рублей;

2026 год – 316 600,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского составит 149 635,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 17,00 тыс. рублей;

2019 год – 6 500,00 тыс. рублей;

2020 год – 11 116,00 тыс. рублей;

2021 год – 91 163,40 тыс. рублей;

2022 год – 14 740,00 тыс. рублей;

2023 год – 26 099,50 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит 237 778,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 15 722,00 тыс. рублей;

2019 год – 36 000,00 тыс. рублей;

2020 год – 75 744,00 тыс. рублей;

2021 год – 32 195,00 тыс. рублей;

2022 год – 35 960,00 тыс. рублей;

2023 год – 42 157,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет иных источников финансирования составит 341 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 24 700,00 тыс. рублей;

2026 год – 316 600,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения Губкинского городского округа Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование подпрограммы: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – подпрограмма 2) | |
| 1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2. | Участники  подпрограммы 2 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3. | Цель подпрограммы 2 | Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок |
| 4. | Задача  подпрограммы 2 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек |
| 5. | Сроки и этапы реализации  подпрограммы 2 | 2014 – 2025 годы.  I этап: 2014 – 2020 годы;  II этап: 2021 – 2026 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (далее – бюджет Губкинского городского округа) (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 1 261 861,55 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 54 557,60 тыс. рублей;  2019 год – 84 597,90 тыс. рублей;  2020 год – 116 059,00 тыс. рублей;  2021 год – 220 475,55 тыс. рублей;  2022 год – 194 882,00 тыс. рублей;  2023 год – 329 785,50 тыс. рублей;  2024 год – 261 504,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 936 286,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 28 437,90 тыс. рублей;  2020 год – 32 633,00 тыс. рублей;  2021 год – 181 292,00 тыс. рублей;  2022 год – 191 256,00 тыс. рублей;  2023 год – 316 188,00 тыс. рублей;  2024 год – 186 480,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составит 124 530,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 56 160,00 тыс. рублей;  2020 год – 68 370,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 146 487,05 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 15 056,00 тыс. рублей;  2021 год – 39 183,55 тыс. рублей;  2022 год – 3 626,00 тыс. рублей;  2023 год – 13 597,50 тыс. рублей;  2024 год – 75 024,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников финансирования составит 54 557,60 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 54 557,60 тыс. рублей |
| 7. | Показатель конечных результатов реализации подпрограммы 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |
| 8. | Конечные результаты подпрограммы 2 | К 2026 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится на 61,498 км |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В последние годы из-за возросшей интенсивности движения и значительного увеличения нагрузок на дорожное полотно происходит образование колейности и разрушение асфальтобетонного покрытия автодорог.

Одной из проблем дорожного хозяйства является неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Несмотря на меры, принимаемые по капитальному ремонту и ремонту автодорог, до настоящего времени на территории городского округа эксплуатируются автодороги с просроченными межремонтными сроками и не соответствующие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта.

На 01.01.2024 года потребность в проведении ремонтов автомобильных дорог составляет 6,45 км.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить мероприятия по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек.

Подпрограмма 2 рассчитана на 2014 – 2026 годы с разбивкой на два этапа:

I этап: 2014 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2026 годы.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое**

**описание основных мероприятий подпрограммы 2**

Подпрограмма 2 предусматривает осуществление мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках решения задачи «Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек» планируется реализовать два основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог по сельским населенным пунктам городского округа» включает в себя капитальный ремонт автомобильных дорог по сельским населенным пунктам городского округа.

Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Губкине» включает в себя капитальный ремонт дорог в г. Губкине.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.**

**Перечень показателей подпрограммы 2**

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 к 2026 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится на 61,498 км.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 1 261 861,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 54 557,60 тыс. рублей;

2019 год – 84 597,90 тыс. рублей;

2020 год – 116 059,00 тыс. рублей;

2021 год – 220 475,55 тыс. рублей;

2022 год – 194 882,00 тыс. рублей;

2023 год – 329 785,50 тыс. рублей;

2024 год – 261 504,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 936 286,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 28 437,90 тыс. рублей;

2020 год – 32 633,00 тыс. рублей;

2021 год – 181 292,00 тыс. рублей;

2022 год – 191 256,00 тыс. рублей;

2023 год – 316 188,00 тыс. рублей;

2024 год – 186 480,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составит 124 530,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 56 160,00 тыс. рублей;

2020 год – 68 370,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 146 487,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 15 056,00 тыс. рублей;

2021 год – 39 183,55 тыс. рублей;

2022 год – 3 626,00 тыс. рублей;

2023 год – 13 597,50 тыс. рублей;

2024 год – 75 024,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников финансирования составит 54 557,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 54 557,60 тыс. рублей

**Подпрограмма**

**«Содержание улично-дорожной сети**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование подпрограммы: «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – подпрограмма 3) | |
| 1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию  подпрограммы 3 | Управление жилищно–коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |
| 2. | Участники  подпрограммы 3 | МКУ «Управление капитального строительства»  Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |
| 3. | Цель  подпрограммы 3 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений |
| 4. | Задача  подпрограммы 3 | Проведение мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожного покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации |
| 5. | Сроки и этапы  реализации  подпрограммы 3 | 2014 – 2026 годы.  I этап: 2014 – 2020 годы;  II этап: 2021 – 2026 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы 3 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (далее – бюджет Губкинского городского округа) (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 1 900 348,08 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 58 373,40 тыс. рублей;  2015 год – 64 698,00 тыс. рублей;  2016 год – 103 159,60 тыс. рублей;  2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;  2018 год – 119 806,40 тыс. рублей;  2019 год – 98 418,70 тыс. рублей;  2020 год – 96 394,00 тыс. рублей;  2021 год – 135 846,60 тыс. рублей;  2022 год – 213 699,38 тыс. рублей;  2023 год – 355 646,00 тыс. рублей;  2024 год – 266 961,00 тыс. рублей;  2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;  2026 год – 106 079,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджет Губкинского городского округа составит 1 887 013,88 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 58 373,40 тыс. рублей;  2015 год – 64 698,00 тыс. рублей;  2016 год – 103 159,60 тыс. рублей;  2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;  2018 год – 119 806,40 тыс. рублей;  2019 год – 98 418,70 тыс. рублей;  2020 год – 96 394,00 тыс. рублей;  2021 год – 127 646,60 тыс. рублей;  2022 год – 208 565,18 тыс. рублей;  2023 год – 355 646,00 тыс. рублей;  2024 год – 266 961,00 тыс. рублей;  2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;  2026 год – 106 079,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 13 334,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 8 200,00 тыс. рублей;  2022 год – 5 134,20 тыс. рублей  В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом возможностей бюджета Губкинского городского округа |
| 7. | Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 3 | Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, %;  доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети, % |
| 8. | Конечные результаты  реализации  подпрограммы 3 | Увеличение доли площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, на конец 2026 года до 90 %;  увеличение доли механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети на конец 2026 года до 74% |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одной из важнейших задач благоустройства Губкинского городского округа Белгородской области является санитарное содержание улично-дорожной сети (дорог, улиц, площадей и других мест общего пользования) в чистоте и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта.

Работы по содержанию улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области важно проводить как в летний период, так и в зимний.

В летний период источником загрязнения проезжей части дорог являются пыль и мусор, приносимые ветром, а также грязь, заносимая колесами автомобилей. Наносы песка, пыли, грунта действуют на покрытие при движении транспорта как абразивный материал и способствуют преждевременному их износу. Прикатанный колесами грунт создает неровности на покрытиях и снижает коэффициент службы. Наносы глины и ила на покрытиях при увлажнении снижают коэффициент сцепления, что сказывается на безопасности дорожного движения.

Поэтому очень важно своевременно выполнять работы по удалению загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог и приводящих к запыленности воздуха и ухудшению эстетичного вида городского округа.

Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети являются:

– подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами;

– уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусора;

– очистка проезжей части по лотку, вручную – от случайного мусора;

– подметание перекрестков, тротуаров, остановок и заездных карманов;

– мойка проезжей части дорог, тротуаров дорожно-уборочными машинами;

– вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой.

В зимний период необходимо обеспечивать такое состояние дорог, которое в максимально возможной степени удовлетворяет требованиям непрерывного, удобного и безопасного движения автотранспорта с расчетной скоростью по дорогам городского округа.

Большое значение имеет своевременность очистки дорог от снега и льда. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств и увеличивает возможность возникновения ДТП.

При зимней уборке улично-дорожной сети необходимо обеспечить следующие виды работ:

– расчистка проезжей части от выпадающего снега и предотвращение образования уплотненной корки;

– удаление с покрытий снежно-ледяных накатов и уплотненного снега;

– удаление снежных валов, образовавшихся в результате расчистки проезжей части;

– борьба со скользкостью на проезжей части при гололеде, в рамках которой производится посыпка дорог, улиц и других мест общего пользования пескосоляной смесью.

Работы по устранению гололеда и скользкости имеют первостепенное значение при создании условий безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Работы по зимней уборке улично-дорожной сети округа необходимо выполнять своевременно и качественно. В противном случае ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения Губкинского городского округа Белгородской области требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию территории городского округа и своевременной санитарной уборке дорог и улиц.

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов по содержанию территории городского округа и своевременной санитарной уборке дорог и улиц позволит достичь высокой эффективности и значимых результатов.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Основной целью подпрограммы 3 является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений.

Задачей подпрограммы 3 является проведение мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожного покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации.

Подпрограмма 3 рассчитана на 2014 – 2026 годы с разбивкой на два этапа:

I этап: 2014 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2026 годы.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3**

Подпрограмма 3 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог Губкинского городского округа Белгородской области.

В рамках решения задачи «Проведение мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожного покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации» планируется реализовать основное мероприятие 3.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий», которые предусматривают проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами.

Планы мероприятий подпрограммы 3 подлежат ежегодной корректировке с учетом объема финансирования бюджета Губкинского городского округа.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 3**

Увеличение доли площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, на конец 2026 года до 90 %.

Увеличение доли механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети на конец 2026 года до 74%.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 1 900 348,08 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 58 373,40 тыс. рублей;

2015 год – 64 698,00 тыс. рублей;

2016 год – 103 159,60 тыс. рублей;

2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;

2018 год – 119 806,40 тыс. рублей;

2019 год – 98 418,70 тыс. рублей;

2020 год – 96 394,00 тыс. рублей;

2021 год – 135 846,60 тыс. рублей;

2022 год – 213 699,38 тыс. рублей;

2023 год – 355 646,00 тыс. рублей;

2024 год – 266 961,00 тыс. рублей;

2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;

2026 год – 106 079,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджет Губкинского городского округа составит 1 887 013,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 58 373,40 тыс. рублей;

2015 год – 64 698,00 тыс. рублей;

2016 год – 103 159,60 тыс. рублей;

2017 год – 103 154,00 тыс. рублей;

2018 год – 119 806,40 тыс. рублей;

2019 год – 98 418,70 тыс. рублей;

2020 год – 96 394,00 тыс. рублей;

2021 год – 127 646,60 тыс. рублей;

2022 год – 208 565,18 тыс. рублей;

2023 год – 355 646,00 тыс. рублей;

2024 год – 266 961,00 тыс. рублей;

2025 год – 178 112,00 тыс. рублей;

2026 год – 106 079,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 13 334,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 8 200,00 тыс. рублей;

2022 год – 5 134,20 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом возможностей бюджета Губкинского городского округа.

**Подпрограмма**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,**

**проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование подпрограммы: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области» (далее–подпрограмма 4) | |
| 1. | Соисполнитель, ответственный  за реализацию  подпрограммы 4 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2. | Участники  подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| 3. | Цель  подпрограммы 4 | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов |
| 4. | Задача  подпрограммы 4 | Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |
| 5. | Сроки и этапы  реализации  подпрограммы 4 | 2014 – 2026 годы.  I этап: 2014 – 2020 годы;  II этап: 2021 – 2026 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (далее – бюджет Губкинского городского округа) (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 125 323,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 31 339,50 тыс. рублей;  2015 год – 35 041,40 тыс. рублей;  2016 год – 8 942,40 тыс. рублей;  2025 год – 50 000,00 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет бюджета Губкинского городского округа составит 48 780,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 31 339,50 тыс. рублей;  2015 год – 17 441,00 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет иных источников финансирования 76 542,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 17 600,40 тыс. рублей;  2016 год – 8 942,40 тыс. рублей;  2025 год – 50 000,00 тыс. рублей |
| 7. | Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, % |
| 8. | Конечные результаты подпрограммы 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов до 100% |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки территории городского округа многоквартирными жилыми домами.

С 1998 года на территории Губкинского городского округа Белгородской области проводятся работы по комплексному благоустройству улиц и внутридворовых территорий. Большая часть территории города благоустроена, но, вместе с тем, остались неблагоустроенные внутриквартальные и внутридворовые территории, на которых, в том числе, расположены многоквартирные дома ветхого жилищного фонда.

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к их дворовым территориям. Анализ сложившейся ситуации выявил следующие основные проблемы:

– высокая степень износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий;

– отсутствие у собственников многоквартирных домов финансовой возможности произвести ремонт дворовых территорий за счет собственных средств.

Наряду с существующими проблемами необходимо отметить и положительные моменты развития рассматриваемой сферы:

– рост мотивации собственников многоквартирных домов в вопросах бережного отношения к своему имуществу и осознание ответственности за его содержание;

– наличие позитивного опыта на территории городского округа по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских площадок, приведение внешнего облика в эстетический вид).

Факторы, указывающие на потенциал развития сферы действия подпрограммы:

– наличие необходимой нормативно-правовой базы;

– наличие Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области до 2026 года, в которой в рамках задачи «Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта» выделено мероприятие «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры».

Можно сделать вывод, что вышеперечисленные факторы позволят успешно осуществить намеченные подпрограммные мероприятия, направленные на решение проблемы ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в течение запланированного периода 2014–2026 годов.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Целью подпрограммы 4 является улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить мероприятия по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Подпрограмма 4 рассчитана на 2014 – 2026 годы с разбивкой на два этапа:

I этап: 2014 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2026 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое**

**описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Подпрограмма 4 предусматривает осуществление широкого спектра мероприятий, направленных на формирование эстетически выразительной и благоприятной среды городского округа.

В рамках решения задачи «Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований» планируется реализовать основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий», предусматривающее выполнение работ по организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройству детских спортивно-игровых, хозяйственных площадок, упорядочению и расширению мест парковки индивидуального транспорта, обустройству мест сбора и временного хранения бытовых отходов, реконструкции озеленения.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 4**

В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 к 2026 году планируется увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов до 100%.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 125 323,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 31 339,50 тыс. рублей;

2015 год – 35 041,40 тыс. рублей;

2016 год – 8 942,40 тыс. рублей;

2025 год – 50 000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет бюджета Губкинского городского округа составит 48 780,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 31 339,50 тыс. рублей;

2015 год – 17 441,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет иных источников финансирования 76 542,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 17 600,40 тыс. рублей;

2016 год – 8 942,40 тыс. рублей;

2025 год – 50 000,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета Губкинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования  местного значения Губкинского городского  округа Белгородской области» |

**Система**

**основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

**I этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации I этапа | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная  программа  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» | Администрция Губкинского городского округа (в лице комитета градостроительной политики), МКУ «Управление капитального строительства», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.  Доля населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, % | 90\* | 90\* | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 |
| Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, % | 90,59\* | 90,59\* | 89,3 | 89,3 | 89,4 | 81,60\* | 82,89 |
| Показатель 3.  Доля площади убираемой территории в об-щей площади, подлежа-щей уборке, % | 82,4 | 84,6 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| Показатель 4.  Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети, % | 60 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| Показатель 5.  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, % | 87,5\* | 90\* | 90,7 | 90,7 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| 2. | Подпрограмма 1  «Строительство (реконструкция) подъездных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа Белгородской области» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 1.1.  Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное  мероприятие 1.1.  «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 1.1.1.  Протяженность построенных подъездных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,163 | 2,490 | 11,01 |
| 3. | Подпрограмма 2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 2.1.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | 0 | 0 | 12,35 | 0 | 0 | 4,3 | 4,441 |
| 3.1. | Задача 2.1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.  «Капитальный ремонт дорог по сельским населенным пунктам городского округа» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 2.1.1.  Прирост протяженности капитально отремонтированных дорог по сельским населенным пунктам, км | 0 | 0 | 7,91 | 0 | 0 | 2,8 | 0 |
| 3.1.2. | Основное  мероприятие 2.2.  «Капитальный ремонт дорог в г. Губкине» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 2.2.1.  Прирост протяженности капитально отремонтированных дорог в г. Губкине, км | 0 | 0 | 4,44 | 0 | 0 | 1,5 | 4,441 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управление капитального строительства», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.  Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, % | 82,4 | 84,6 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| Показатель 3.2.  Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети, % | 60 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| 4.1. | Задача 3.1. Проведение мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожного покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Основное  мероприятие 3.1.  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, сельские территориальные администрации  администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.1.  Площадь убираемой территории, тыс. м2 | 1266,7\* | 1300,5\* | 1322,1 | 1337,4 | 1352,8 | 1368,2 | 1368,2 |
| Показатель 3.1.2.  Площадь территории, убираемой механизированным способом, тыс. м2 | 760,0\* | 845,3\* | 925,4 | 949,6 | 974,0 | 998,8 | 998,8 |
| 5. | Подпрограмма 4  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 4.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, % | 87,5\* | 90\* | 90,7 | 90,7 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| 5.1. | Задача 4.1. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 4.1.  «Благоустройство дворовых территорий» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 4.1.1.  Количество капитально отремонтированных придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ед. | 27\* | 14\* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: \* – исходя из фактических данных

**II этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации II этапа** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» | Администрация Губкинского городского округа (в лице комитета градостроительной политики), МКУ «Управление капитального строительства», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.  Доля населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, % | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, % | 85,01 | 85,78 | 87,60 | 84,97 | 84,97 | 86,82 |
| Показатель 3.  Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| Показатель 4.  Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети, % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Показатель 5.  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, % | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 1  «Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | МКУ «Управление  капитального строительства» | Показатель 1.1.  Прирост количества насе-ленных пунктов,обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Показатель 1.2.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 16,329 | 2,210 | 6,844 | 0 | 0 | 21,232 |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов | | | | | | | | |
| 2.2 | Основное  мероприятие 1.1.  «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» | МКУ «Управление  капитального строительства» | Показатель 1.1.1.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 16,329 | 2,210 | 6,844 | 0 | 0 | 21,235 |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.1.  «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | МКУ «Управление  капитального строительства» | Показатель 1.1.1.1  Прирост протяженности построенных подъездных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам, км | 0 | 0,968 | 2,089 | 0 | 0 | 9,997 |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.  «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 1.1.2.1.  Прирост протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием по улично-дорожной сети населенных пунктов, км | 16,329 | 1,242 | 4,755 | 0 | 0 | 11,235 |
| 2.5. | Мероприятие 1.1.3.  «Проектно-изыскательские работы» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 1.1.3.1.  Количество изготовленной проектно-сметной документа-ции на строительство автодорог, шт. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» | МКУ «Управление  капитального строительства» | Показатель 2.1.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, км | 9,297 | 6,985 | 15,042 | 6,450 | 0 | 0 |
| 3.1. | Задача 2.1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.  «Капитальный ремонт автомобильных дорог по сельским населенным пунктам городского округа» | МКУ «Управление  капитального строительства» | Показатель 2.1.1.  Прирост протяженности капитально отремонтирован-ных дорог по сельским населенным пунктам, км | 0,220 | 0,200 | 0,388 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Основное  мероприятие 2.2.  «Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Губкине» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 2.2.1.  Прирост протяженности капитально отремонтирован-ных дорог в г. Губкине, км | 9,077 | 6,785 | 14,654 | 6,450 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Содержание улично-  дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление жилищно- коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния, МКУ «Управление капитального строительства», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.  Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| Показатель 3.2.  Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети, % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| 4.1. | Задача 3.1. Проведение мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожного покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Основное  мероприятие 3.1.  «Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление жилищно- коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управление капи-тального строительства», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.1.  Площадь убираемой территории, тыс. м2 | 1368,2 | 1368,2 | 1368,2 | 1368,2 | 1368,2 | 1383,5 |
| Показатель 3.1.2.  Площадь территории, убираемой механизированным способом, тыс. м2 | 988,8 | 988,8 | 988,8 | 988,8 | 988,8 | 1023,8 |
| 4.1.3 | Основное  мероприятие 3.2.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муници-пальным бюджетным учреждениям субсидий» | Управление жилищно- коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Показатель 3.2.1.  Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению, % | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5. | Подпрограмма 4  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов Губкинского городского округа Белгородской области» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 4.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, % | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 100 |
| 5.1. | Задача 4.1. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 4.1.  «Благоустройство дворовых территорий» | МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 4.1.1.  Количество капитально отремонтированных придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |

**сфер**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования  местного значения Губкинского городского  округа Белгородской области» |

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)**

**муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области из различных источников финансирования**

**I этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник  финансирования | Расходы на I этап реализации программы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 89 712,9 | 99 739,4 | 166 659,6 | 103 154,0 | 135 545,4 | 225 516,6 | 299 313,0 |
| бюджет Губкинского  городского округа Белгородской области (далее – бюджет ГГО) | 89 712,9 | 82 139,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 823,4 | 104 918,7 | 122 566,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 722,0 | 64 437,9 | 108 377,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 160,0 | 68 370,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 17600,4 | 63 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Строительство (реконструкция) подъездных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 739,0 | 42500,0 | 86 860,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 6 500,0 | 11 116,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 722,0 | 36 000,0 | 75 744,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 739,0 | 42 500,0 | 86 860,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 6 500,0 | 11 116,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 722,0 | 36 000,0 | 75 744,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 54 557,6 | 0 | 0 | 84 597,9 | 116 059,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 056,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 437,9 | 32 633,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 160,0 | 68 370,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 54 557,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт дорог по сельским населенным пунктам городского округа | Всего | 0 | 0 | 7 830,6 | 0 | 0 | 40 357,9 | 0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 566,9 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 791,0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 7 830,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе  по федеральному проекту «Дорожная сеть» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 357,9 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 566,9 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 791,0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт дорог в г. Губкине | Всего | 0 | 0 | 46 727,0 | 0 | 0 | 44 240,0 | 116 059,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 056,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 871,0 | 32 633,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 369,0 | 68 370,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 46 727,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе  по федеральному проекту «Дорожная сеть» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 240,0 | 77 693,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 871,0 | 9 323,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 369,0 | 68 370,0 |
| Подпрограмма 3 | Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 58 373,4 | 64 698,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 806,4 | 98 418,7 | 96 394,0 |
| бюджет ГГО | 58 373,4 | 64 698,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 806,4 | 98 418,7 | 96 394,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 58 373,4 | 64 698,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 806,4 | 98 418,7 | 96 394,0 |
| бюджет ГГО | 58 373,4 | 64 698,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 806,4 | 98 418,7 | 96 394,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 31 339,5 | 35 041,4 | 8 942,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет ГГО | 31 339,5 | 17 441,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 17 600,4 | 8 942,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 31 339,5 | 35 041,4 | 8 942,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет ГГО | 31 339,5 | 17 441,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 17 600,4 | 8 942,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источник**  **финансирования** | **Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. руб.), годы** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 479 680,55 | 483 981,38 | 753 688,0 | 528 465,0 | 178 112,0 | 472 679,0 |
| бюджет ГГО | 257 993,55 | 226 931,18 | 395 343,0 | 341 985,0 | 178 112,0 | 106 079,0 |
| областной бюджет | 221 687,0 | 232 350,2 | 358 345,0 | 186 480,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 24 700,0 | 0 | 0 | 0 | 366 600,0 |
| Подпрограмма 1 | Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 123 358,4 | 75 400,0 | 68 256,5 | 0 | 0 | 316 600,0 |
| бюджет ГГО | 91 163,4 | 14 740,0 | 26 099,5 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 32 195,0 | 35 960,0 | 42 157,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 24 700,0 | 0 | 0 | 0 | 316 600,0 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Всего | 123 358,4 | 75 400,0 | 68 256,5 | 0 | 0 | 316 600,0 |
| бюджет ГГО | 91 163,4 | 14 740,0 | 26 099,5 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 32 195,0 | 35 960,0 | 42 157,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 24 700,0 | 0 | 0 | 0 | 316 600,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0 | 35 800,0 | 10 289,0 | 0 | 0 | 50 000,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 888,0 | 10 289,0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 10 212,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 24 700,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | Всего | 123 358,4 | 14 400,0 | 57 967,5 | 0 | 0 | 266 600,0 |
| бюджет ГГО | 91 163,4 | 1 152,0 | 15 810,5 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 32 195,0 | 13 248,0 | 42 157,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 600,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | Проектно-изыскательские работы | Всего | 0 | 25 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет ГГО | 0 | 12 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 12 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 220 475,55 | 194 882,0 | 329 785,5 | 261 504,0 | 0 | 0 |
| бюджет ГГО | 39 183,55 | 3 626,0 | 13 597,5 | 75 024,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 181 292,0 | 191 256,0 | 316 188,0 | 186 480,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по сельским населенным пунктам городского округа | Всего | 2 311,2 | 1 569,0 | 6 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет ГГО | 2 311,2 | 126,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 1 443,0 | 6 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Губкине | Всего | 218 164,35 | 193 313,0 | 323 285,5 | 261 504,0 | 0 | 0 |
| бюджет ГГО | 36 872,35 | 3 500,0 | 13 597,5 | 75 024,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 181 292,0 | 189 813,0 | 309 688,0 | 186 480,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе  по федеральному проекту «Дорожная сеть» | Всего | 167 492,0 | 189 813,0 | 251 427,0 | 186 480,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 167 492,0 | 189 813,0 | 251 427,0 | 186 480,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 135 846,6 | 213 699,38 | 355 646,0 | 266 961,0 | 178 112,0 | 106 079,0 |
| бюджет ГГО | 127 646,6 | 208 565,18 | 355 646,0 | 266 961,0 | 178 112,0 | 106 079,0 |
| областной бюджет | 8 200,0 | 5 134,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 135 846,6 | 213 699,38 | 338 646,0 | 108 885,0 | 7 125,0 | 0 |
| бюджет ГГО | 127 646,6 | 208 565,18 | 338 646,0 | 108 885,0 | 7 125,0 | 0 |
| областной бюджет | 8 200,0 | 5 134,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | Всего | 0 | 0 | 17 000,0 | 166 076,0 | 170 987,0 | 106 079,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 17 000,0 | 166 076,0 | 170 987,0 | 106 079,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 |
| Основное  мероприятие 4.1. | Благоустройство дворовых  территорий | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 |
| бюджет ГГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения Губкинского городского

округа Белгородской области»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных**

**дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области»**

**за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**I этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | Расходы на I этап реализации программы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | КЦСР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Администрация Губкинского городского округа (в лице комитета градостроительной политики) | Х | Х | 89 712,9 | 82 139,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 823,4 | 104 918,7 | 122 566,0 |
| Подпрограмма 1 | Строительство (реконструкция) подъездных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа Белгородской области | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 6 500,0 | 11 116,0 |
| Основное  мероприятие 1.1. | «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 11101S2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 6 500,0 | 2 320,0 |
| 1110131110 |  |  |  |  |  |  | 2 700,0 |
| 11101S2130 |  |  |  |  |  |  | 6 096,0 |
| Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 056,0 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт дорог по сельским населенным пунктам городского округа | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт дорог в г. Губкине | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 11202S2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 331,0 |
| 1120225030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 725,0 |
| Подпрограмма 3 | Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области | Управление  жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ  «Управление капитального строительства», сельские территориальные администрации | Х | Х | 58373,4 | 64698,0 | 103 159,6 | 103 154,0 | 119 806,4 | 98 418,7 | 96 394,0 |
| Основное  мероприятие 3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | 891 | 1130126020 | 51534,5 | 59706,0 | 68 985,8 | 63 440,0 | 73 094,2 | 70 477,0 | 67 343,0 |
| МКУ  «Управление  капитального строительства» | 855 | 1130126020 | 3277,8 | 0 | 28 738,6 | 34 363,0 | 40 336,0 | 21 421,3 | 23 685,0 |
| Архангельская сельская территориальная администрация | 922 | 1130126020 | 0 | 0 | 52,5 | 50,0 | 123,7 | 137,6 | 42,0 |
| Боброводворская сельская территориальная администрация | 923 | 1130126020 | 16,0 | 115,0 | 136,0 | 135,0 | 329,0 | 326,0 | 197,0 |
| Богословская сельская территориальная администрация | 924 | 1130126020 | 12,0 | 315,0 | 72,3 | 74,0 | 139,7 | 74,3 | 94,0 |
| Вислодубравская сельская территориальная администрация | 925 | 1130126020 | 29,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 78,0 | 126,5 | 69,0 |
| Ивановская  сельская территориальная администрация | 933 | 1130126020 | 20,0 | 60,0 | 129,1 | 60,0 | 180,0 | 158,7 | 28,0 |
| Истобнянская сельская территориальная администрация | 926 | 1130126020 | 4,0 | 87,0 | 72,0 | 74,0 | 62,3 | 34,7 | 10,0 |
| Коньшинская сельская территориальная администрация | 927 | 1130126020 | 23,0 | 56,0 | 55,0 | 52,0 | 52,0 | 249,8 | 173,0 |
| Мелавская сельская территориальная администрация | 936 | 1130126020 | 10,0 | 25,0 | 24,0 | 21,0 | 41,9 | 25,0 | 161,0 |
| Никаноровская сельская территориальная администрация | 928 | 1130126020 | 48,0 | 72,0 | 71,0 | 68,0 | 68,0 | 31,4 | 53,0 |
| Осколецкая сельская территориальная администрация | 931 | 1130126020 | 12,0 | 61,0 | 40,0 | 57,0 | 175,0 | 151,8 | 89,0 |
| Сапрыкинская сельская территориальная администрация | 934 | 1130126020 | 4,0 | 4,0 | 45,0 | 42,0 | 142,0 | 168,0 | 193,0 |
| Сергиевская сельская территориальная администрация | 939 | 1130126020 | 24,7 | 99,0 | 101,0 | 98,0 | 143,0 | 115,3 | 5,0 |
| Скороднянская сельская территориальная администрация | 929 | 1130126020 | 968,2 | 1061,0 | 1 074,3 | 1 052,0 | 1 181,0 | 1 100,2 | 895,0 |
| Теплоколодезянская сельская территориальная администрация | 935 | 1130126020 | 0 | 61,0 | 64,0 | 61,0 | 61,0 | 64,0 | 55,0 |
| Толстянская сельская территориальная администрация | 937 | 1130126020 | 5,0 | 70,0 | 67,0 | 64,0 | 64,0 | 54,6 | 10,0 |
| Троицкая сельская территориальная администрация | 932 | 1130126020 | 2373,0 | 2608,0 | 3 143,0 | 3 164,0 | 3 168,8 | 3 388,6 | 3 106,0 |
|  |  | Уколовская сельская территориальная администрация | 938 | 1130126020 | 0 | 57,0 | 51,0 | 48,0 | 148,3 | 123,9 | 114,0 |
| Чуевская сельская территориальная администрация | 930 | 1130126020 | 4,0 | 128,0,0 | 127,0 | 123,0 | 123,0 | 118,0 | 62,0 |
| Юрьевская сельская территориальная администрация | 940 | 1130126020 | 8,20 | 55,0 | 53,0 | 50,0 | 112,5 | 72,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области | МКУ  «Управление капитального строительства» | Х | Х | 31 339,5 | 17 441,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1. | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | 1140126090 | 31 339,5 | 17 441,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Код бюджетной классификации** | | **Оценка расходов на II этап реализации программы**  **(тыс. рублей), годы** | | | | | |
| **ГРБС** | **КЦСР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Администрация  Губкинского городского округа (в лице комитета градостроительной политики) | Х | Х | 257 993,55 | 226 931,18 | 395 343,0 | 341 985,0 | 178112,0 | 106079,0 |
| Подпрограмма 1 | Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | Х | 91 163,4 | 14 740,0 | 26 099,5 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 1110100000 | 91 163,4 | 14 740,0 | 26 099,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1110131110 | 77 681,0 | 12 700,0 | 22 432,5 |
| 111012012N | 2 266,0 |  |  |
| 11101S012N | 742,0 |  |  |
| 111012012P | 971,5 |  |  |
| 11101S012P | 280,0 |  |  |
| 111012012L | 8 550,4 |  |  |
| 11101S012L | 672,5 |  |  |
| 11101S2130 |  | 2 040,0 | 3 667,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 1110100000 | 0 | 888,0 | 10 289,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110131110 | 9 706,0 |
| 11101S2130 | 583,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 1110100000 | 91 163,4 | 1 152,0 | 15 810,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1110131110 | 77 681,0 |  | 12 726,5 |
| 111012012N | 2 266,0 |  |  |
| 11101S012N | 742,0 |  |  |
| 111012012P | 971,5 |  |  |
| 11101S012P | 280,0 |  |  |
| 111012012L | 8 550,4 |  |  |
| 11101S012L | 672,5 |  |  |
| 11101S2130 |  | 1 152,0 | 3 084,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | Проектно-изыскательские работы | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 1110131110 | 0 | 12 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-зования местного значения Губкин-ского городского округа Белгород-ской области | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | Х | 39 183,55 | 3 626,0 | 13 597,5 | 75 024,0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по сельским населенным пунктам городского округа | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 1120100000 |  | 126,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120125020 | 2 311,2 | 0 |
| 11201S2140 |  | 126,0 |
| Основное  мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Губкине | МКУ  «Управление капитального строительства» | 855 | 1120200000 | 36 872,35 | 3 500,0 | 13 597,5 | 75 024,0 | 0 | 0 |
| 11202S2140 | 1 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1120225030 | 35 672,35 | 3 500,0 | 13 597,5 | 75 024,0 |
| Подпрограмма 3 | Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управление капитального строи-тельства», сельские территориальные администрации | Х | Х | 127 646,6 | 208 565,18 | 355 646,0 | 266 961,0 | 178122,0 | 106079,0 |
| Основное  мероприятие 3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | 891 | 1130100000 | 93 577,0 | 136777,48 | 119 937,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130126020 | 93 577,0 | 136 447,3 | 119 937,0 |
| 11301S0306 | 0 | 14,2 | 0 |
| 1130120306 | 0 | 315,98 | 0 |
| МКУ «Управление  капитального  строительства» | 855 | 1130100000 | 27 263,0 | 65 293,1 | 211 435,1 | 93 142,0 | 0 | 0 |
| 1130126020 | 26 796,9 | 64 357,0 | 211 435,1 | 93 142,0 | 0 | 0 |
| 1130120300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113012012R | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11301S012R | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113012012Q | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11301S012Q | 396,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11301S0308 | 0 | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11301S0320 | 179,1 |
| 1130120320 | 0 | 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архангельская  сельская  территориальная  администрация | 922 | 1130126020 | 42,0 | 83,1 | 130,0 | 103,0 | 103,0 | 0 |
| Боброводворская  сельская  территориальная  администрация | 923 | 1130126020 | 217,0 | 233,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 0 |
| Богословская  сельская  территориальная  администрация | 924 | 1130126020 | 10,0 | 80,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 0 |
| Вислодубравская  сельская  территориальная администрация | 925 | 1130126020 | 561,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Ивановская  сельская  территориальная  администрация | 933 | 1130126020 | 19,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 0 |
| Истобнянская  сельская  территориальная  администрация | 926 | 1130126020 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Коньшинская  сельская  территориальная  администрация | 927 | 1130126020 | 183,0 | 30,0 | 194,0 | 203,0 | 203,0 | 0 |
| Мелавская  сельская  территориальная  администрация | 936 | 1130126020 | 50,0 | 45,0 | 69,0 | 45,0 | 45,0 | 0 |
| Никаноровская  сельская  территориальная  администрация | 928 | 1130126020 | 58,0 | 69,0 | 45,0 | 76,0 | 76,0 | 0 |
| Осколецкая сельская  территориальная  администрация | 931 | 1130126020 | 89,0 | 124,0 | 129,5 | 140,0 | 140,0 | 0 |
| Сапрыкинская  сельская  территориальная  администрация | 934 | 1130126020 | 155,3 | 120,9 | 10,0 | 110,0 | 110,0 | 0 |
| Сергиевская сельская  территориальная  администрация | 939 | 1130126020 | 9,0 | 15,0 | 76,0 | 65,0 | 65,0 | 0 |
| Скороднянская  сельская  территориальная  администрация | 929 | 1130126020 | 967,0 | 962,2 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 0 |
| Теплоколодезянская сельская  территориальная  администрация | 935 | 1130126020 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 |
| Толстянская сельская  территориальная  администрация | 937 | 1130126020 | 28,5 | 25,0 | 177,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Троицкая  сельская  территориальная  администрация | 932 | 1130126020 | 4 000,8 | 4 056,0 | 4 318,4 | 4 880,0 | 4 262,0 | 0 |
| Уколовская сельская  территориальная  администрация | 938 | 1130126020 | 280,0 | 305,0 | 305,0 | 315,0 | 315,0 | 0 |
| Чуевская  сельская  территориальная  администрация | 930 | 1130126020 | 62,0 | 72,0 | 116,0 | 72,0 | 72,0 | 0 |
| Юрьевская сельская  территориальная  администрация | 940 | 1130126020 | 10,0 | 37,4 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Х | 1130200000 | 0 | 0 | 17 000,0 | 166 076,0 | 170987,0 | 106079,0 |
| 891 | 1130220590 | 0 | 0 | 17 000,0 | 166 076,0 | 170987,0 | 106079,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения Губкинского городского

округа Белгородской области»

**Сведения**

**о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование показателя  конечного результата | Ед.  изм. | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения  к показателю | Метод сбора  информации | Временные  характеристики  показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.  Доля населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием | % | d = a + c/b х100%, где  a – доля сельских населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием базового года;  b – общее количество населенных пунктов;  c – количество сел, к которым построен подъезд с твердым покрытием | b – сведения отражены  в паспорте Губкинского городского округа;  c – сведения отражены в актах приемки автодорог | в течение года |
| 2. | Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | % | d = 100–(a/b х 100%), где  a – протяженность автодорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  b – общая протяженность автодорог | a – по результатам  обследования;  b – перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный постановлением администрации  от 25.12.2015 № 2560-па | по состоянию  на  01.01.2019  по состоянию  на  01.01.2016 |
| 3. | Показатель 3.  Доля площади убираемой территории  в общей площади, подлежащей уборке | % | d = Sубир./Sобщ. х 100%, где  Sобщ.–общая площадь, подлежащая уборке;  Sубир. – площадь убираемой территории | административная  информация | в течение года |
| 4. | Показатель 4.  Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети | % | d = Sмех./ Sубир. х100%, где  Sубир. – площадь убираемой территории в  общей площади;  Sмех. – площадь территории, убираемой  механизированным способом | административная  информация | в течение года |
| 5. | Показатель 5.  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов | % | d = a/b х 100%, где  a – количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  b – общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов | акт выполненных работ;  форма федерального статистического наблюдения № 1-жил-фонд, утверждена приказом Росстата | в течение года  по состоянию  на  01.01.2017 |
|  | Подпрограмма 1  Строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием на территории Губкинского городского округа Белгородской области |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1.  Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | шт. | количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | сведения отражаются в  акте приемки автодорог | в течение года |
| 2. | Показатель 1.2.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, в результате строительства новых автомобильных дорог увеличится | км | протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | акт выполненных работ | в течение года |
|  | Подпрограмма 2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 2.1.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | акт выполненных работ | в течение года |
|  | Подпрограмма 3  «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 3.1.  Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке | % | d = Sубир./Sобщ. х 100%, где  Sобщ. – общая площадь, подлежащая уборке;  Sубир. – площадь убираемой территории | административная  информация | в течение года |
| 2. | Показатель 3.2.  Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети | % | d = Sмех./ Sубир. х100%, где  Sубир. – площадь убираемой территории в  общей площади;  Sмех. – площадь территории, убираемой  механизированным способом | административная  информация | в течение года |
| 3. | Показатель 3.3.  Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению | % | Фактический уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению | административная  информация (управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения) | в течение года |
|  | Подпрограмма 4  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 4.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов | % | d = a/b х 100%, где  a – количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  b – общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов | акт выполненных работ;  форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд, утверждена  приказом Росстата | в течение года  по состоянию  на  01.01.2016 |