**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**“ \_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Формирование современной**

**городской среды на территории**

**Губкинского городского округа**

**Белгородской области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», постановлением администрации Губкинского городского округа от 08 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Губкинского городского округа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2. Управлению жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения (Черных А.М.), комитету градостроительной политики (Атаеву В.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2025 года постановления администрации Губкинского городского округа:

- от 01 ноября 2017 года № 1681‑па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области на 2018-2024 годы»;

- от 06 июля 2018 года № 1066-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 27 декабря 2018 года № 2177-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 26 марта 2019 года № 446-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 06 сентября 2019 года № 1574-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 25 декабря 2019 года № 2247-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 30 марта 2020 года № 440-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 03 августа 2020 года № 1023-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 07 декабря 2020 года № 1812-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 23 марта 2021 года № 372-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 27 декабря 2021 года № 2235-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 15 сентября 2022 года № 2085-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 20 декабря 2022 года № 2551-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 03 марта 2023 года № 310-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 19 декабря 2023 года № 1791-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 16 февраля 2024 года № 182-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 29 февраля 2024 года № 247-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па»;

- от 31 мая 2024 года № 681-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения Черных А.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации Губкинского городского округа А.Н. Кулев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к постановлению администрации Губкинского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**  **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды   
на территории Губкинского городского округа**

**Белгородской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Губкинского городского округа**

**Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Губкинского городского округа, составила 112,690 тыс. жителей.

В состав Губкинского городского округа Белгородской области входят 19 сельских территориальных администраций.

На территории Губкинского городского округа Белгородской области расположено 593 многоквартирных дома, ограниченных 321 дворовой территории и 50 общественных территорий.

В настоящее время доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 89,4 процента от общего количества дворовых территорий.

Доля благоустроенных общественных пространств составляет 84 процента от общего количества общественных территорий.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является оценка индекса качества городской среды.

По итогам расчета, проводимого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, значение индекса качества городской среды за 2023 год по Губкинскому городскому округу составило   
215 баллов, что выше на 15,6 процентов по сравнению с результатами 2019 года.   
По годам ежегодный прирост значения показателя составлял: в 2020 году –   
187 баллов (прирост – 1 балл), в 2021 году – 196 баллов (прирост – 10 баллов),   
в 2022 году – 197 баллов (прирост –11 баллов), в 2023 году прирост составил   
29 баллов.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех   
без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий Губкинского городского округа Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых   
в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы администрации Губкинского городского округа в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории Губкинского городского округа Белгородской области соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 200 тыс. человек включительно.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий   
и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан   
в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъезду, отмостки многоквартирных домов, являющейся частью транзитного пути (тротуара), а также подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и урн; обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и (или) устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов; оборудование спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территорий (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную   
и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам.

**1.2. Приоритеты и цели государственной политики   
в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600   
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным   
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года   
и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Программа).

Основными приоритетами государственной политики являются также формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере,   
а также достижение показателей муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309 и осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние   
на социально-экономическое развитие Губкинского городского округа Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области в рамках муниципальной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения Губкинского городского округа определены в Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до  
2025 года. Программа соответствует третьему стратегическому направлению Стратегии «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа». Одной из стратегических задач является повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения и благоустройство территории, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия   
для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания,   
так и всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями   
и показателями муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение   
к 2030 году качества городской среды территорий Губкинского городского округа Белгородской области к уровню 2019 года на 30 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

Кроме того, достижение результатов муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и показателя национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309, – благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды на 30 процентов   
по отношению к 2019 году.

2. Реализовано не менее одного мероприятия по благоустройству территорий Губкинского городского округа Белгородской области ежегодно.

3. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению   
в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ   
«О погребении и похоронном деле» на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

4. Реализовано не менее 48 проектов для повышения условий жизни граждан   
в Губкинском городском округе Белгородской области.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их   
эффективного решения в сфере формирования современной   
городской среды на территории Губкинского городского округа**

**Белгородской области**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию Губкинского городского округа Белгородской области.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для жителей Губкинского городского округа Белгородской области продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 9 общественных пространств,   
в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальными образованиями за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными администрацией Губкинского городского округа самостоятельно.

Реализация муниципальных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг   
по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ   
«О погребении и похоронном деле».

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач:

1. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Губкинского городского округа Белгородской области на софинансирование расходных обязательств;

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в Губкинском городском округе Белгородской области;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

- реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Губкинского городского округа Белгородской области;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить   
ряд показателей социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства   
для молодых семей;

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений   
и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг   
с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. заместителя главы администрации по**  **жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения** |  | **А.М. Черных** |

11

**П. Паспорт муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа**

**Белгородской области» (далее – муниципальная программа)**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор  муниципальной программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа  Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цель  муниципальной программы | Повышение к 2030 году качества городской среды территорий Губкинского городского округа Белгородской области к уровню 2019 года на 30 процентов | |
| Направления (подпрограммы)  муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации,  в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе (комплексной подпрограмме) 388 201,9 тыс. руб.,  в том числе: | |
| источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 127 034,9 |
| областной бюджет | 29 743,0 |
| федеральный бюджет | 131 410,0 |
| иные источники | 100 014,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | |
| Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | 1. Цель или стратегического приоритета (направления) развития Губкинского городского округа Белгородской области «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа»  1.1. Показатель «Повышение к 2030 году качества городской среды территории Губкинского городского округа Белгородской области к уровню 2019 года» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показате-ля** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | |  |  | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с**  **показателями государственных программ**  **Белгородской области** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы «Повышение качества городской среды территорий Губкинского городского округа Белгородской области к уровню 2019 года на 30 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к  2019 году | МП | Прогресси-рующий | Процент |  | 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г.  № 1710 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Губкинского городского округа Белгородской области | МП | Прогресси-рующий | Единица |  | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г.  № 1710 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округ | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | МП | Прогресси-рующий | Процент | 100 | 2019 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | - | - |
| 4 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Губкинском городском округе Белгородской области | МП | Прогресси-  рующий | Единица | 9 | 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам и месяцам** | | | | | | | | | | |  | **На конец 2025 года** | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | |
| 1 | Цель муниципальной программы «Повышение качества городской среды территорий Губкинского городского округа Белгородской области к уровню 2019 года на 30 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 21 | |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Губкинского городского округа Белгородской области | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | |
| 1.3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 100 | |
| 1.4 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Губкинском городском округе | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.1** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект**  **(Куратор – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 1.1.1 | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | На территории Губкинского городского округа Белгородской области будут:  - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;   * приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; * улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования | Прирост среднего индекса качества городской  среды по отношению к 2019 году.  Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий  Губкинского городского округа  Белгородской области |
| 1.1.2 | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинском городском округе Белгородской области с учетом индекса качества городской среды» | На территории Губкинского городского округа Белгородской области будут:   * реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; * созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития | Прирост среднего индекса качества городской  среды по отношению к 2019 году.  Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий  Губкинского городского округа  Белгородской области |
| **2.** | **Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящий в национальный проект**  **(Куратор – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения)** | | |
| 2.1 | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 2.1.1 | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территории Губкинского городского округа Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей Губкинского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Губкинского городского округа Белгородской области.  Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Губкинском городском округе Белгородской области |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | | |
| 3.1. | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 3.1.1 | Задача 1. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе:** |  | 387 793,9 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 388 201,9 |
| бюджет Губкинского городского округа | 127 034,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 034,9 |
| областной бюджет | 29 335,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 29 743,0 |
| федеральный бюджет | 131 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 410,0 |
| иные источники |  | 100 014,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 014,0 |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (всего), в том числе:** |  | 359 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 000,0 |
| бюджет Губкинского городского округа | 125 247,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 247,0 |
| областной бюджет | 2 343,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 343,0 |
| федеральный бюджет | 131 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 410,0 |
| иные источники |  | 100 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 |
| **Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящий в национальный проект (всего), в том числе:** |  | 28 601,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 601,9 |
| бюджет Губкинского городского округа | 1 787,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787,9 |
| областной бюджет | 26 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:** |  | 192,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 192,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект **(далее – муниципальный проект 1)** **1. Основные положения**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок  реализации проекта | 01.01.2019\* | 31.12.2025 | | Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения | | | | | Ответственный исполнитель муниципального проекта | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | | | | | Соисполнители, участники муниципального проекта | Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | | Целевые группы | Население Губкинского городского округа Белгородской области | | | | | Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | | | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области | | |   \* С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 01 ноября 2017 года № 1681-па. **2. Показатели муниципального проекта 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **пп.** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | 1.1. | Индекс качества городской среды | ГП БО | Прогрессирующий | Балл | 186 | 2019 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | | 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 3 | 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | | 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | МП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | | 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | ГП БО  МП | Прогрессирующий | Процент | 90 | 2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | | 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Губкинском городском округе Белгородской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ГП БО  МП | Прогрессирующий | Процент | 20 | 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | | 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП БО  МП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |    **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **пп.** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** | | **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** | | 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. | Индекс качества городской среды | ГП БО | Балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | | 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | ГП БО  МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | | 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих в Губкинском городском округе Белгородской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ГП БО  МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | | 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению к 2019 году | ГП БО  МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |  **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**   | **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями муниципального проекта** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. | Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки  и др.) | Х | Единица | 3 | 2019 | 3 | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | РП | Индекс качества городской среды  Количество благоустроенных общественных территорий | | 1.1.1 | Ежегодно на территории Губкинского городского округа Белгородской области будут:  - улучшены условия жизни граждан в Губкинского городского округе Белгородской области, за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории в Губкинском городском округе Белгородской области;  - созданы механизмы вовлечения в в Губкинском городском округе Белгородской области граждан в решение вопросов городского развития;  - улучшено общее социально-экономическое состояние в Губкинском городском округе Белгородской области; | | | | | | | | | | | | | | | 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития в Губкинском городском округе Белгородской области с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в малых городах  и исторических поселениях | Х | Единица | 0 | 2019 | 1 | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недвижи-мого имущества | РП | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в малых городах  и исторических поселениях,  не менее  ед. нарастающим итогом;  доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение,  в том числе оборудования, закупаемого  при выполнении работ,  в общем объеме оборудования, закупленного  в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды;  прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2019 году;  доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих  в Губкинском городском округе Белгородской области,  на территории, которого реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | | 2.1.1 | Ежегодно на территории Губкинского городского округа Белгородской области – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:  - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - улучшено общее социально-экономическое состояние Губкинского городского округа Белгородской области;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,  - сохранены и восстановлены исторические территории Губкинского городского округа Белгородской области;  - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета. | | | | | | | | | | | | | |   **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**   | **№  пп.** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды, всего, из них: |  | 39 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000,0 | |  | бюджет Губкинского городского округа | 2 847,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 847,0 | |  | областной бюджет | 1 443,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 443,0 | |  | федеральный бюджет | 34 710,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 710,0 | |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего, из них: |  | 320 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000,0 | |  | бюджет Губкинского городского округа | 122 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 400,0 | |  | областной бюджет | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | |  | федеральный бюджет | 96 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 700,0 | |  | иные источники | 100 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 | | Итого по муниципальному проекту в том числе: | |  | 359 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 000,0 | | бюджет Губкинского городского округа | | 125 247,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 247,0 | | областной бюджет | | 2 343,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 343,0 | | федеральный бюджет | | 131 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 410,0 | | иные источники | | 100 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 |  **6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований,****предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**  | **№  пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000,0 | | 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000,0 | | ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 000,0 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект** |  **План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»**  | **№**  **пп.** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды в 2025 году реализации» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 39 000,0 | Итоговый отчет  о реализации | | 1.1 Б | Благоустройство общественной территории – сквер Преображенский г. Губкин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 13 000,0 | Справочная информация | | 1.2 Б | Благоустройство общественной территории – родник по ул. Свердлова г. Губкин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 13 000,0 | Справочная информация | | 1.3 Б | Благоустройство общественной территории – сквер по ул. Фрунзе г. Губкин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 13 000,0 | Справочная информация | | 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Проектно-сметная документация | | 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 28.02.2025 | 30.04.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Положительное заключение | | 1.1.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.05.2025 | 01.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Отчет | | 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Акты выполненных работ | | 1.1.5. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Письмо | | 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  в 2025 году реализации» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 320 000,0 | Итоговый отчет  о реализации | | 2.1 Б | Благоустройство общественной территории – сквер по ул. Лазарева г. Губкин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 320 000,0 | Справочная информация | |

### IV. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект

### (далее – муниципальный проект 2)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | | | | |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | |
| Целевые группы | Население Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа (комплексная программа) Губкинского городского округа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области | | |

#### **2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Губкинском городском округе Белгородской области | МП | Прогрессирующий | Единица | 8 | 2019 | 9 | - | - | - | - | - | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Губкинском городском округе Белгородской области | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2**

| **№   пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере-ния  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь  с показателями муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы инициативные проекты  в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 8 | 2023 | 9 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | МП | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Губкинском городском округе Белгородской области |
| На территории Губкинского городского округа Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей Губкинского городского округа Белгородской области». В рамках реализации инициативных проектов будут достигнуты основные цели:  - успешно реализованы инициативы граждан;  - выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;  - повышена гражданская активность населения;  - повышены уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;  - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей;  - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;  - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);  - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;  - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

| **№  пп.** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования всего, из них: |  | 28 601,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 601,9 |
|  | бюджет Губкинского городского округа | 1 787,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787,9 |
|  | областной бюджет | 26 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№  пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 601,9 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 601,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта  «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»,  не входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования**

| **№  пп.** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»  в 2025 году реализации | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | 28 601,9 | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.И | Благоустройство зоны отдыха с. Меловое | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 345,5 | Информационная справка |
| 1.2.И | Обустройство центральной площади в п. Троицкий Губкинского городского округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 205,1 | Информационная справка |
| 1.3.И | Благоустройство детской игровой площадки в Петровском парке в г. Губкине | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 270,5 | Информационная справка |
| 1.4.И | Благоустройство сквера десантников в районе МКД по ул. Космонавтов, д. 2 в г. Губкине Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 517,1 | Информационная справка |
| 1.5.И | Благоустройство детской игровой площадки по ул. Королева, д.16 в г. Губкине | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 307,7 | Информационная справка |
| 1.6.И | Обустройство тротуарной дорожки по ул. Красноармейская села Скородное | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 500,9 | Информационная справка |
| 1.7.И | Благоустройство детской площадки в районе дома 4 по проспекту Горняков в г. Губкине | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 3 407,2 | Информационная справка |
| 1.8.И | Благоустройство общественного пространства в с. Заломное | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 2 748,4 | Информационная справка |
| 1.9.И | Благоустройство территории детско-игровой и спортивной площадок во дворе дома 28а по ул. 2-Академическая в г. Губкине | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | 2 285,5 | Информационная справка |
| 1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии  для выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Представлен отчет  о выполнении соглашения» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | - | - | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | - | - | - | - | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
| **V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий)** | |
| **1. Общие положения** | |
| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа,  Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  пп.** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | КПМ | Единица | 20 | 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг  по погребению администрацией Губкинского городского округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 22 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий  для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», всего, в том числе |  | 192,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обдастной бюджет | 192,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области», всего, в том числе: |  | 192,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| бюджет Губкинского городского округа | 0 |  |  |  |  |  |  |
| обдастной бюджет | 192,0 | 200,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий**  **«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными   
услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

| **№  пп.** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению администрацией Губкинского городского округа» | х | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению администрацией Губкинского городского округа» в 2025 году реализации | 10.01.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг о погребению в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению администрацией Губкинского городского округа в 2026 году реализации | х | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | х |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению администрацией Губкинского городского округа» в 2027 году реализации | х | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | х |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.7. | Контрольная точка «Предоставление администрацией Губкинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |
| 1.3.8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции администрацией Губкинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкнского городского округа | Отчет |

**Приложение**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной**

**городской среды на территории**

**Губкинского городского округа**

**Белгородской области»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование показателя** | **Единица измере-ния** | **Определение показателя** | **Временные характе-ристики показа-теля** | **Алгоритм формирования (формула) н методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели**  **(используемые в формуле)** | **Метод**  **сбора информации,**  **индекс** | **Пункт Федерального**  **плана статистических работ** | **Ответст-венный**  **за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта**  **(при наличии)** | **Срок**  **представления годовой отчетной информации** |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | Состояние городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикатор, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем городе | Ежегодно |  | Nк-индекс качества городской среды по Губкинскому городскому округу за отчетный год (баллы);  Nk2019- индекс качества городской среды по Гуубкинскому городскому округу  За 2019 год (баллы) | Росстат | 2.12.F.23 | Управление  ЖККиСЖ | - | До 05 марта года, следующего за отчетным |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Губкинского городского округа Белгородской области | Единица | Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление  ЖККиСЖ | - | До 01 марта, следующего за отчетным |
| 3. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | Процент | Определяется как доля возмещенных расходов предоставленных для оказания услуг по погребению | Ежегодно | Показатель получается путем -фактически предоставленных услуг к расходам, выделенных на погребение | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление  ЖККиСЖ | - | До 01 марта, следующего за отчетным |
| 4. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Губкинском городском округе Белгородской области | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов повышающих условия жизни граждан | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление  ЖККиСЖ | - | До 01 марта, следующего за отчетным |