ПРОЕКТ

**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**“\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие и**

**функционирование дорожной**

**сети и транспорта Губкинского**

**городского округа Белгородской**

**области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», от 08 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Губкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету градостроительной политики (Атаеву В.А.), управлению жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения (Черных А.М.), управлению транспорта, связи и телекоммуникаций (Калачеву А.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2025 года постановления администрации Губкинского городского округа:

– от 14 октября 2013 года № 2477-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области»;

– от 30 апреля 2014 года № 910-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 22 августа 2014 года № 1906-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 13 октября 2014 года № 2287-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 27 марта 2015 года № 647-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 29 марта 2016 года № 564-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 30 декабря 2016 года № 2904-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 29 марта 2018 года № 429-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 27 декабря 2018 года № 2180-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 06 сентября 2019 года № 1567-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 25 декабря 2019 года № 2254-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 22 сентября 2020 года № 1334-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 26 декабря 2020 года № 1956-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 08 июля 2021 года № 1059-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 27 декабря 2021 года № 2234-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 16 июня 2022 года № 739-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 08 сентября 2022 года № 2046-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 27 декабря 2022 года № 2642-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 14 марта 2023 года № 355-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 30 июня 2023 года № 943-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 29 сентября 2023 года № 1351-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 18 декабря 2023 года № 1782-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 07 марта 2024 года № 279-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па»;

– от 06 июня 2024 года № 698-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 14 октября 2013 года № 2477-па».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет градостроительной политики (Атаев В.А.).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации**

**Губкинского городского округа А.Н. Кулев**

Утверждена

постановлением администрации

Губкинского городского округа

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области»**

1. **Оценка текущего состояния дорожной инфраструктуры**

**Губкинского городского округа**

Губкинский городской округ является территорией устойчивого социально-экономического развития. Дорожная инфраструктура является одним из важнейших компонентов развития муниципального образования. Качественные дороги обеспечивают связь между населенными пунктами, способствуют экономическому росту и повышению уровня жизни граждан.

На территории Губкинского городского округа проходят участки автомобильных дорог федерального значения, регионального и межмуниципального значения, автодороги местного значения. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 1 564,8 км, из них 1 149,5 км – дороги местного значения, 351,5 км – дороги регионального или межмуниципального значения, 63,8 км – дороги федерального значения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Губкинского городского округа. Они обеспечивают жизнедеятельность административного центра городского округа – г. Губкина и сельских населенных пунктов городского округа, определяют возможности развития Губкинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2025 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа составляет 1 149,5 км, в том числе:

– 988,9 км – с твердым покрытием;

– 160,06 км – грунтовые дороги.

Состояние муниципальных автомобильных дорог определяется своевременностью и качеством выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию и зависит напрямую от объемов финансирования, стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Строительство дорог с твердым покрытием на территории городского округа выполняется поэтапно в рамках утвержденных объемов финансирования. В 2023 году выполнено строительство дорог, проездов к домовладениям общей протяженностью 5,8 км в г. Губкин и сельских населенных пунктах: мкр. ИЖС Юбилейный, мкр. ИЖС Молодежный (2 очередь), ул. Заречная, с. Лопухинка, х. Дубравка, с. Малахово, с. Успенка, с. Гущино,с. Сергиевка, с. Осколец.

В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог в рамках реализации программы дорожных работ ежегодно осуществляется комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной объем работ по приведению автодорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа выполнен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». За период 2019 – 2024 г.г. в рамках реализации национального проекта выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и общей протяженностью 39,262 км. Объем освоенных средств составил 957,502 млн. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Всего** |
| Протяженность,  км | 4,333 | 3,711 | 7,483 | 6,785 | 12,500 | 4,45 | **39,262** |
| Объем финансирования,  млн. руб. | 84,597 | 77,693 | 167,492 | 189,813 | 251,427 | 186,480 | **957,502** |

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» в 2023 году выполнен ремонт автодорог протяженностью 6,35 км (объем финансирования составил 146 477,5 тыс. рублей), в 2024 году – протяженностью 2,0 км (объем финансирования составил 75 024,0 тыс. рублей).

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог местного значения без проведения капитального ремонта и увеличение интенсивности движения транспорта ведет к износу дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения. В связи с этим основной целью, решаемой администрацией Губкинского городского округа в сфере дорожной деятельности, является поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа на осуществление дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Достигнутый результат и задачи на будущий период позволят привести транспортную сеть Губкинского городского округа в соответствие потребностям экономики и общества, увеличить доступность транспортных услуг и мобильность населения, создать необходимые условия инвестирования в транспортную отрасль, снизить аварийность, риски и угрозы безопасности.

**2. Приоритеты и цели государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожной сети Губкинског городского округа Белгородской области» (далее муниципальная программа) сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Губкинского городского округа реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Целевым показателем, характеризующим достижение национальной цели, является увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов.

**3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Белгородской области**

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Губкинского городского округа и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определена цель муниципальной программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

– выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

– увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;

– обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года. Муниципальная программа соответствует третьему стратегическому направлению Стратегии «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области». Одной из стратегических задач является комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа*.*

**4. Задачи государственного управления, способы их эффективного**

**решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы на муниципальном уровне направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов», развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения работ в рамках содержания.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

– приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

– строительствоавтомобильных дорог;

– обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы – сохранение доли дорожной сети Губкинского городского округа к 2030 году на уровне 85,1 процента.

**П. Паспорт муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа. | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник управления координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа. | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе 1 811 619,0 тыс. рублей,  в том числе: | |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового  обеспечения, тыс. рублей |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области (всего), из них: | 1 716 126,0 |
| областной бюджет | 95 493,0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| иные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель национальной цели: увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов.  2. Наименование государственной программы Белгородской области: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области». Показатель государственной программы Белгородской области: обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами Губкинского городского округа Белгородской области | Цель развития Губкинского городского округа Белгородской области: «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области». Целевой показатель: комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта. | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наимено-  вание показателя | Уро-вень  пока-зателя | Признак  возрас-тания/ убыва-ния | Еди-ница изме-рения  (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь с показателями нацио-нальных целей | Связь с  показателя-ми госу-дарственных программ  Белгород-ской области |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **«Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям,**  **на уровне не менее 85 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нор-мативным требованиям к транспорт-но-эксплуа-тационным показателям, в общей про-тяженности автодорог общего пользования местного значения | МП | П | Про-цент | 84,4\* | 2023 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,8 | 84,9 | 85,1 | Приказ Минис-терства транспор-та РФ от  30 июля 2021 года  № 155 | Управление координации строитель-ства коми-тета градо-строитель-ной поли-тики адми-нистрации Губкинско-го городско-го округа | Увеличение к 2030 году доли соот-ветствую-щих норма-тивным тре-бованиям автомобиль-ных дорог федерально-го значения и дорог круп -нейших го-родских агломераций не менее чем до 85 про-цетов, опор-ной сети автомобиль-ных дорог - не менее чем до 85 про-центов, автомобиль-ных дорог региональ-ного или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов. | Доля дорож-ной сети го-родских аг-ломераций, находящей-ся в норма-  тивном состоянии |

\* исходя из фактических данных (по результатам диагностики и дополнительного обследования автодорог местного значения протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2023 году составила 970,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1149,5 км. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения составляет 84,4%

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя | Уровень  показа-теля | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам и месяцам | | | | | | | | | | |  | На конец 2025 года | |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | ав-густ | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | |
| **«Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям,**  **на уровне не менее 85 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | | 84,7 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть»,**  входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)  **(Куратор – председатель комитета градостроительной политики администрации**  **Губкинского городского округа Белгородской области)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
| 1.1 | Повышено качество улично-дорожной сети  Губкинского городского округа | В соответствии с программой дорожной деятельности выполнены дорожные работы | Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии |
| 2 | **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»**  **(Куратор – председатель комитета градостроительной политики администрации**  **Губкинского городского округа Белгородской области)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 2.1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | Выполнено строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в  нормативном состоянии |
| 3. | **Комплекс процессных «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа;  управление жилищно – коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 3.1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту  и ремонту, содержанию автомобильных дорог. Осуществлены функции участков МБУ «Губкин-Зеленстрой» в сфере дорожной деятельности | Доля дорожной сети городских  агломераций, находящейся в  нормативном состоянии |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 4.1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения.  Осуществлены функции МКУ «Губкинский пассажирский автосервис» в сфере пассажирских перевозок | Количество транспортных маршрутов |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классифи-кации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе:** | | 10.0.00.00000 | 452 232,0 | 184 161,0 | 190 433,0 | 342 931,0 | 318 931,0 | 322 931,0 | 1 811 619,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | | 362 599,0 | 182 989,0 | 189 261,0 | 341 759,0 | 317 759,0 | 321 759,0 | 1 716 126,0 |
| областной бюджет | | 89 633,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 95 493,0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе:** | 10.1.И8.00000 | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»** **(всего), в том числе:** | 10.3.01.00000 | 24 840,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 66 840,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 24 840,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 66 840,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности (всего), в том числе:** | 10.4.01.00000 | 274 815,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 264 815,0 | 240 815,0 | 244 815,0 | 1 270 088,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 274 815,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 264 815,0 | 240 815,0 | 244 815,0 | 1 270 088,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества транспортного обслуживания и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций),**  **в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок» (всего), в том числе:** | 10.4.02.00000 | 64 116,0 | 64 147,0 | 65 619,0 | 64 116,0 | 64 116,0 | 64 116,0 | 386 230,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 62 944,0 | 62 975,0 | 64 447,0 | 62 944,0 | 62 944,0 | 62 944,0 | 379 198,0 |
|  | областной бюджет |  | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 7 032,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**III. Паспорт муниципального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»,**

входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)

**(далее – муниципальный проект)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Местная дорожная сеть» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Ответственный за реализацию  муниципального проекта | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Соисполнители, участники  муниципального проекта | МКУ «Управление капитального строительства» | | | |
| Целевые группы |  | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень  показа-теля | Признак  возрас-тания/ убыва-ния | Едини-  ца измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Нарастаю-щий итог |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Задача структурного элемента* – Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог | МП в НП | Прогрес-сирую-щий | км | 12,5 | 2023 | 1,825 | - | - | - | - | - | да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели  муниципального проекта | Уровень  показателя | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | | Плановые значения по кварталам и месяцам | | | | | | | | | | | |  | На конец 2025 года |
| январь | февраль | | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | ок-тябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|  | Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяжен-ности автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения, соответст-вующих нормативным требованиям, в результате капиталь-ного ремонта автомо-бильных дорог | МП в НП | км | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,825 | 1,825 | |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Наименова-ние структур-ных элемен-тов муници-пальных прог-  рамм вместе с наимено-  ванием муни-ципальной программы | Еди-  ница  измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип  мероприя-тия  (резуль-тата) | Уровень  мероприя-тия  (резуль-тата) | Связь с  показателями муниципального (ведомственного проекта) |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) | х | км | 12,5 | 2023 | 1,825 | - | - | - | - | - | выполне-ние работ | РП | Прирост протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования мест-ного значения, соот ветствующих нор-мативным требова-ниям, в результате капитального ре-монта автомобиль-ных дорог |
| 1.1 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) (всего), в том числе: | 10.1.И8.9Д140 | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 88 461,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| иные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  мероприятий (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |  | Всего на конец  2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | 88 461,0 | |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | 88 461,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта**  **«Региональная и местная дорожная сеть»** |

**План реализации муниципального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»,**

входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес  объекта  (в соответст-  вии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансово-го обеспе-чения  (тыс. руб.) | Вид документа  и  характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окон-чание | предшест-венники | последова-тели | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Значе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 |
| 1 | Задача - Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) | 2024 | 2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | км | 1,825 | 88 461,0 | х |
| 1.1.1 | Ремонт автодороги по ул. Лазарева | 2024 | 2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики. | х | х | х | х |  |
| 1.1.К1 | Закупка включена в план-график | х | 31.07.  2024 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики. | х | х | х | х | Снимок экрана |
| 1.1.К2 | Сведения о  муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | х | 26.08.  2024 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики. | х | х | х | х | Снимок экрана  размещения закупок |
| . 1.1.К3. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Губкинского городского округа | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.1.К4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | Копия формы КС-З |
| 1.1.К5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по  муниципальному контракту | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | № платежного поручения |
| 1.1.К6 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | отчет |

**IY. Паспорт ведомственного проекта**

**«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**(далее – ведомственный проект)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование  муниципального проекта | «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Ответственный за реализацию  муниципального проекта | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Соисполнители, участники  муниципального проекта | МКУ «Управление капитального строительства» | | | |
| Целевые группы |  |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа  Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень  показа-теля | Признак  возрас-тания/ убывания | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Нарастаю-щий итог |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача – Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | Прогрес-сирующий | км | 8,144 | 2023 | 2,96 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели муниципального проекта | | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| ян-варь | фев-раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
| 1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,96 | 2,96 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия (результата) | Наименова-ние структур-ных элемен-тов муници-пальных прог-  рамм вместе с наимено-  ванием муни-ципальной программы | Едини-  ца  измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | Уровень  мероприя-  тия (результата) | | Связь  с показателями муниципаль-  ного (ведомствен-ного) проекта |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
|  | Задача - Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | х | км | 8,144 | 2023 | 2,96 | 0 | 0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | выполнение работ | | МП | Объем ввода в эксплуатацию после строитель-ства автомобиль-ных дорог обще-го пользования местного значения |
| 1.1 | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень мероприятий и объектов в приложении № 2 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача – Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, всего | 10.3.01.31110 | 24 840,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 66 840,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 24 840,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 66 840,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному проекту | |  | 24 840,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 66 840,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 24 840,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 66 840,0 |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Плановые значения по кварталам и месяцам | | | | | | | | | | |  | Всего  на конец  2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Задача - Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 840,0 | 24 840,0 | |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 840,0 | 24 840,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту ведомственного проекта**  **«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |

**План реализации ведомственного проекта**

**«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес  объекта  (в соответст-  вии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансово-го обеспе-чения  (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окон-чание | предшест-венники | последова-тели | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Значе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Устройство дорог  в мкр. Молодежный  (2 очередь) | 2025 | 2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | км | 2,96 | 24 840,0 | х |
| 1.2.1.К1 | Закупка включена в план закупок | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Снимок экрана |
| 1.2.1.К2 | Сведения о  муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Снимок экрана  размещения закупок |
| 1.2.1.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Копия формы КС-З |
| 1.2.1.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по  муниципальному контракту | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | № платежного поручения |
| 1.2.1.К5 | Объект введен в эксплуатацию | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Акт ввода |

**Ш. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

**(далее — комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городскогоо округа.  Начальник управления координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городскогоо округа.  Управление жилищно – коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городскогоо округа.  Начальник управления жилищно – коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городскогоо округа |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак  возраста-ния/ убывания | Уровень  показателя | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения показателя по годам | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя |
| значе-ние | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прогрес-сирующий | КПМ | км | 2,542 | | 2023 | 3,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | Управление координа-ции строи-тельства |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  показателя | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | |  | На конец 2025 года |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | ав-густ | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответствующих нормативным требованиям,  в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  | 3,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Еди-  ница изме-  рения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна-чение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобрете-ние товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 2,542 | 2023 | 3,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-тивным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. | | | | | | | | | | | |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобрете-ние товаров, выполнение работ, оказа-ние услуг | км | 988,9 | 2023 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-тивным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 2.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | |
| 3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюд-жетным и автономным учреждениям субсидий | х | чел. | 106 | 2023 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-тивным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 3.1 | Обеспечивается финансирование содержания участков МБУ «Губкин-Зеленстрой» в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников. | | | | | | | | | | | |
| 4. | Укрепление мате-риально-технической базы подведомственных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автоном-ным учреждениям | х | ед. | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-тивным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 4.1 | Реализация мероприятий поукреплению материально-технической базы участков МБУ «Губкин-Зеленстрой». | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей  сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности» (всего), в том числе: | 10.4.01.00000 | 274 815,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 264 815,0 | 240 815,0 | 244 815,0 | 1 270 088,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области: |  | 274 815,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 264 815,0 | 240 815,0 | 244 815,0 | 1 270 088,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 10.4.01.25030 | 75 000,0 | 0 | 0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 45 000,0 | 226 000,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области (всего), из них: |  | 75 000,0 | 0 | 0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 45 000,0 | 226 000,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 10.4.01.26020 | 13 015,0 | 0 | 0 | 13 015,0 | 13 015,0 | 13 015,0 | 52 060,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 13 015,0 | 0 | 0 | 13 015,0 | 13 015,0 | 13 015,0 | 52 060,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (всего), в том числе: | 10.4.01.20590 | 186 792,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 991 996,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 186 792,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 991 996,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укрепление материально-технической базы  подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | 10.4.01.23010 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 32,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 32,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий** **«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году | х |  |  |
| 1.1.К1 | Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.К2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Копия формы КС-З |
| 1.1.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | х |  |  |
| 1.2.К1 | Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.2.К2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.2.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Копия формы КС-З |
| 1.2.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Платежное поручение |

**Y. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок» (далее — комплекс процессных мероприятий 2)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган  администрация Губкинского городского округа | Начальник управления транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак  возраста-ния/ убывания | Уровень  показателя | Еди-ница измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения показателя по годам | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя |
| значе-ние | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача– Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество транспортных маршрутов | Прогрес-сирующий | КМП | Ед. | 49 | | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Управление транспорта, связи и телекоммуникаций |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  показателя | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | |  | На конец 2025 года |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | ав-густ | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  | Задача– Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество транспортных маршрутов | КПМ | Ед. |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  | 49 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Еди-  ница изме-  рения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна-чение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача – Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществлено обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Губкинский пассажирский  автосервис» | х | чел. | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Количество транспортных маршрутов |
| 2 | Предоставлено права льготного проезда к образовательным организациям, в том числе студентам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения | х | чел. | 363 | 2023 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | Количество транспортных маршрутов |
| 3 | Предоставлено права льготного проезда на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, в выходные и праздничные дни | х | чел. | 890 | 2023 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | Количество транспортных маршрутов |
| 4 | Организовано транспортное обслуживание населения в городском округе | х | ед. | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Количество транспортных маршрутов |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия(результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок»** **(всего), в том числе:** | |  | 64 116,0 | 64 147,0 | 65 619,00 | 64 116,0 | 64 116,0 | 64 116,0 | 386 230,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 62 944,0 | 62 975,0 | 64 447,0 | 62 944,0 | 62 944,0 | 62 944,0 | 379 8198,0 |
| областной бюджет | |  | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 7 032,0 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Осуществлено обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Губкинский пассажирский  автосервис» (всего), в том числе: |  | 7 509,0 | 5 912,0 | 6 147,0 | 7 509,0 | 7 509,0 | 7 509,0 | 42 095,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.20590 | 7 509,0 | 5 912,0 | 6 147,0 | 7 509,0 | 7 509,0 | 7 509,0 | 42 095,0 |
|  | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Предоставлено права льготного проезда к образовательным организациям, в том числе студентам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.SS830 | 26,0 | - | - | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 104,0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73830 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 4 890,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Предоставлено права льготного проезда на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.SS860 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 88,0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73860 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 35700 | 2 142,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организовано транспортное обслуживание населения в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.63810 | 55 387,0 | 57 063,0 | 58 300.0 | 55 387,0 | 55 387,0 | 55 387,0 | 336 911,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к муниципальной программе**  **«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области»** |

## Сведения

## о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы)

## Губкинского городского округа Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наимено-вание показателя | Едини-ца изме-рения (по ОКЕИ) | Опреде-ление показателя | Времен-ные характеристики показа-теля | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (исполь-зуемые в формуле) | Метод сбора инфор-мации, индекс формы отчет-ности | Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ | Ответствен-ный за сбор информации по показателю | Реквизи-ты акта (при наличии) | Срок предоставления годовой отчет-ной инфор-мации |
| 1 | Показатель 1  Доля авто-мобильных дорог обще-го пользова-ния местно-го значения, соответству-ющих нор-мативным требованиям к транспорт-но-эксплуа-тационным показателям, в общей про-тяженности автодорог общего пользования местного значения | процент | Протяженность ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения, соответст-вующих норматив-ным тре-бованиям, в общей протяжен-ности ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения Губкинского город-ского ок-руга Бел-городской области | показа-тель расчиты-вается по итогам года | d=Lнорм./ Lобщ. х 100%,  где  Lнорм.– протяженность автодорог, отвечаю-щих нормативным требованиям к транс-портно-эксплуата-ционным показате-лям;  Lобщ.  – общая протяженность автодорог | базовое значение Lобщ. составляет 1149,5 км (по состоя-нию на 31.12.2023 г.) | 1 |  | управление координа-ции строитель-ства |  | не позднее 1 марта года, следую-щего за отчет-ным |