**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменения**

**в постановление администрации**

**Губкинского городского округа**

**от 24 декабря 2024 года № 1660-па**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», от 08 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 24.12.2024 года № 1660-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области»:

– муниципальную программу, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет градостроительной политики (Атаев В.А.).

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к постановлению администрации Губкинского городского округа от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области»**

1. **Оценка текущего состояния дорожной инфраструктуры**

**Губкинского городского округа**

Дорожная инфраструктура является одним из важнейших компонентов развития муниципального образования Губкинского городского округа. Качественные дороги обеспечивают связь между населенными пунктами, способствуют экономическому росту и повышению уровня жизни граждан.

На территории Губкинского городского округа проходят участки автомобильных дорог федерального значения, регионального и межмуниципального значения, автодороги местного значения. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 1 564,8 км, из них 1 149,5 км – дороги местного значения, 351,5 км – дороги регионального или межмуниципального значения, 63,8 км – дороги федерального значения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Губкинского городского округа. Они обеспечивают жизнедеятельность административного центра городского округа – г. Губкина и сельских населенных пунктов городского округа, определяют возможности развития Губкинского городского округа.

По состоянию на 01.12.2024 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа составляет 1 149,5 км, в том числе:

– 988,9 км – с твердым покрытием;

– 160,06 км – грунтовые дороги.

Состояние муниципальных автомобильных дорог определяется своевременностью и качеством выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию и зависит напрямую от объемов финансирования, стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Строительство дорог с твердым покрытием на территории городского округа выполняется поэтапно в рамках утвержденных объемов финансирования. В 2023 году выполнено строительство дорог, проездов к домовладениям общей протяженностью 5,8 км в г. Губкине и сельских населенных пунктах: мкр. ИЖС Юбилейный, мкр. ИЖС Молодежный (2 очередь), ул. Заречная, с. Лопухинка, х. Дубравка, с. Малахово, с. Успенка, с. Гущино,с. Сергиевка, с. Осколец.

В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог в рамках реализации программы дорожных работ ежегодно осуществляется комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной объем работ по приведению автодорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа выполнен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». За период 2019 – 2024 гг. в рамках реализации национального проекта выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и общей протяженностью 39,262 км. Объем освоенных средств составил 957,502 млн. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Всего** |
| Протяженность,  км | 4,333 | 3,711 | 7,483 | 6,785 | 12,500 | 4,45 | **39,262** |
| Объем финансирования,  млн. руб. | 84,597 | 77,693 | 167,492 | 189,813 | 251,427 | 186,480 | **957,502** |

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области» в 2023 году выполнен ремонт автодорог протяженностью 6,35 км (объем финансирования составил 146 477,5 тыс. рублей), в 2024 году – протяженностью 2,0 км (объем финансирования составил 75 024,0 тыс. рублей).

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог местного значения без проведения капитального ремонта и увеличение интенсивности движения транспорта ведет к износу дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения. В связи с этим основной целью, решаемой администрацией Губкинского городского округа в сфере дорожной деятельности, является поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа на осуществление дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Достигнутый результат и задачи на будущий период позволят привести транспортную сеть Губкинского городского округа в соответствие потребностям экономики и общества, увеличить доступность транспортных услуг и мобильность населения, создать необходимые условия инвестирования в транспортную отрасль, снизить аварийность, риски и угрозы безопасности.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» (далее муниципальная программа) сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Целевым показателем, характеризующим достижение национальной цели, является увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов.

**3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Белгородской области**

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Губкинского городского округа и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

– выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

– увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;

– обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года. Муниципальная программа соответствует третьему стратегическому направлению Стратегии «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области». Одной из стратегических задач является комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа*.*

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного**

**решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы на муниципальном уровне направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов», развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения работ в рамках содержания.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

– приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

– строительствоавтомобильных дорог;

– обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы – обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне 85 процентов к 2030 году.

**П. Паспорт муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области»**

(далее – муниципальная программа)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник управления координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе 2 271 350,2 тыс. рублей,  в том числе: | |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового  обеспечения, тыс. рублей |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 2 175 805,0 |
| областной бюджет | 95 545,2 |
| федеральный бюджет | 0 |
| иные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».  Показатель 1 «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов».  2. Государственная программа Белгородской области: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».  Показатель 1 «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области/стратегическими приоритетами Губкинского городского округа Белгородской области | 1. Третье стратегическое направление «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области» Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года.  1.1.Показатель «Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта» | |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наимено-  вание показателя | Уро-вень  пока-зателя | Признак  возрас-тания/ убыва-ния | Единица изме-рения  (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Доку-мент | Ответст-венный за достиже-ние пока-зателя | Связь с показателя-ми нацио-нальных целей | Связь с по-  казателям  государст-венных программ  Белгород-ской области |
| зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель муниципальной программы – «Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля авто-мобильных дорог обще-го пользова-ния местного значения, соответствующих нор-мативным требованиям к транспорт-но-эксплуа-тационным показателям, в общей про-тяженности автодорог общего пользования местного значения | МП | П | Процент | 84,4\* | 2023 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,8 | 84,9 | 85,0 | Указ Прези-дента РФ от 07 мая 2024 года  № 309 | Управле-ние коор-динации строи-тельства комитета градо-  строитель-ной поли-тики адми-нистрации Губкинско-го город-ского  округа | Национальная цель «Комфортная и безопасная сре-да для жизни»/  Показатель «Увеличение  к 2030 году до-ли соответст-вующих нор-мативным тре-бованиям авто-мобильных до-рог федераль-  ного значения и дорог круп-  нейших город-ских агломера-ций не менее чем до 85 про-центов, опор-ной сети авто-мобильных дорог - не менее чем до 85 про-центов, автомо-бильных дорог регионального или межмунци-пального зна- чения - не ме-нее чем до 60 процентов» | Государст-венная программа Белгород-ской облас-ти «Совер-шенствова-ние и разви-тие транс-портной сис-темы и до-рожной сети Белгород-ской облас-ти»/ Показатель «Доля до-рожной сети городских агломера-ций, нахо-дящейся в норматив-  ном состоя-нии» |

\* исходя из фактических данных (по результатам диагностики и дополнительного обследования автодорог местного значения протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2023 году составила 970,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1149,5 км. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения составляет 84,4%.

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя | Уровень  показа-теля | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам и месяцам | | | | | | | | | | |  | На  конец 2025 года | |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | ав-густ | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
| **Цель муниципальной программы – «Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | | 84,7 |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть»,**  входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)  **(Куратор – председатель комитета градостроительной политики администрации**  **Губкинского городского округа Белгородской области)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
| 1.1 | Повышено качество улично-дорожной сети  Губкинского городского округа | В соответствии с программой дорожной деятельности выполнены дорожные работы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-телям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
| 2 | **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»**  **(Куратор – председатель комитета градостроительной политики администрации**  **Губкинского городского округа Белгородской области)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 2.1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | Выполнено строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-телям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа;  управление жилищно – коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 3.1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту  и ремонту, содержанию автомобильных дорог. Осуществлены функции участков МБУ «Губкин-Зеленстрой» в сфере дорожной деятельности | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-ветствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показа-телям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 4.1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения.  Осуществлены функции МКУ «Губкинский пассажирский автосервис» в сфере пассажирских перевозок | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-телям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классифи-кации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе:** | | 10.0.00.00000 | 508 897,7 | 240 342,7 | 264 044,7 | 434 021,7 | 410 021,7 | 414 021,7 | 2 271 350,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 419 256,0 | 239 162,0 | 262 864,0 | 432 841,0 | 408 841,0 | 412 841,0 | 2 175 805,0 |
| областной бюджет | | 89 641,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 95 545,2 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)  **(всего),**  **в том числе:** | 10.1.И8.00000 | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения»** **(всего), в том числе:** | 10.3.01.00000 | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций),**  **в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности (всего),**  **в том числе:** | 10.4.01.00000 | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области |  | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 315 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества транспортного обслуживания и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций),**  **в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок» (всего), в том числе:** | 10.4.02.00000 | 68 332,7 | 64 230,7 | 65 402,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 402 631,2 |
|  | бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области |  | 67 152,0 | 63 050,0 | 64 222,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 395 547,0 |
|  | областной бюджет |  | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 7 084,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**III. Паспорт муниципального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»,**

входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)

(далее – муниципальный проект)

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Местная дорожная сеть» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Ответственный за реализацию  муниципального проекта | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | МКУ «Управление капитального строительства» | | | |
| Целевые группы | – | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя  муниципального проекта | Уровень  показа-теля | Признак  возраста-тания/  убывания | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Нарас-тающий итог |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1 «Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответст-вующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог | МП  в НП | П | км | 12,5 | 2023 | 1,825 | - | - | - | - | - | да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Показатели  муниципального проекта | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам и месяцам | | | | | | | | | | | | |  | На  конец 2025  года |
| ян-  варь | фев-  раль | март | ап-  рель | май | июнь | | июль | ав-  густ | сен-тябрь | ок-тябрь | ноябрь | |
|  | Задача 1 «Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норматив-ным требованиям, в результате капиталь-ного ремонта автомобильных дорог | МП  в НП | км | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 1,825 | 1,825 | | |

1. **Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов му-ниципальных программ вместе с наиме-нованием муни-ципальной программы | Еди-  ница  изме-рения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип  меро-  прия-  тия  (резуль-тата) | Уровень  меро-прия-  тия  (резуль-тата) | Связь с  показателями муниципального (ведомственного проекта) |
| зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) | х | км | 12,5 | 2023 | 1,825 | - | - | - | - | - | Выпол-  нение работ | РП | Прирост протяжен-ности автомобильных дорог общего пользо-вания местного значе-ния, соответствующих нормативным требова-ниям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения приведен в приложении № 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Код  бюджетной классифика-ции | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа» | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)» (всего), в том числе: | 10.1.И8.9Д140 | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование  мероприятий (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |  | Всего на конец  2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача 1 «Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | 88 461,0 | |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | 88 461,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта**  **«Региональная и местная дорожная сеть»** |

**План реализации муниципального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»,**

входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес  объекта  (в соот-ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспе-чения  (тыс. руб.) | Вид  документа и  характерис-тика мероприятия (результата) |
| начало | окон-чание | предшест-венники | последо-ватели | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Значе-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа» | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация националь-ного проекта «Инфра-структура для жизни» (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)» | 2025 | 2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | км | 1,825 | 88 461,0 | х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Ремонт автодороги по  ул. Лазарева» в 2025  году реализации | 2025 | 2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | х |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из региональ-ного бюджета бюджету Губкинского городского округа» | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | Копия формы КС-З |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по  муниципальному контракту» | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | Копия платежного поручения |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета гра-достроитель-ной политики | х | х | х | х | Отчет |

**IY. Паспорт ведомственного проекта**

**«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

(далее – ведомственный проект)

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование  муниципального проекта | «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского  городского округа | | | |
| Ответственный за реализацию  муниципального проекта | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | | | |
| Соисполнители, участники  муниципального проекта | МКУ «Управление капитального строительства» | | | |
| Целевые группы | – |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа  Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя муниципального проекта | Уро-вень  пока-зателя | Признак  возрас-тания/ убывания | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Нарас-тающий итог |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | П | км | 8,144 | 2023 | 4,96 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Показатели муниципального проекта | | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| ян-варь | фев-раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,96 | 4,96 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципаль-ных программ вместе с  наименованием муниципальной программы | Еди-  ница  изме-рения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип  меро-  прия-  тия  (резуль-тата) | Уровень  меро-прия-  тия  (резуль-тата) | Связь с  показателями муниципального (ведомственного проекта) |
| зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | км | 8,144 | 2023 | 4,96 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Выполне-ние работ | МП | Объем ввода в эксплуатацию после строительст-ва автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень мероприятий и объектов в приложении № 2 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа» | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, всего | 10.3.01.31110 | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту | |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата) | Плановые значения по кварталам и месяцам | | | | | | | | | | |  | Всего  на конец  2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог  общего пользования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 283,0 | 48 283,0 | |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 283,0 | 48 283,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту ведомственного проекта**  **«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |

**План реализации ведомственного проекта**

**«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес  объекта  (в соответст-  вии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финан-сового обеспе-чения  (тыс. руб.) | Вид документа  и характерис-тика мероприятия (результата) |
| нача-ло | окон-чание | пред-шествен-ники | последо-ватели | Единица измере-ния (по  ОКЕИ) | Значе-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат)  «Устройство дорог в мкр. Молодежный  (2 очередь)» | 2025 | 2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | км | 2,96 | 24 840,0 | х |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Сведения о муници-  пальном контракте внесены в реестр контрактов, заключен-ных заказчиками по результатам закупок» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставлен-ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Копия формы КС-З |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных това-ров, выполненных работ, оказанных услуг по муници-  пальному контракту» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Копия платежного поручения |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Акт ввода |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)  «Устройство дорог в  с. Теплый Колодезь  (2 этап)» | 2025 | 2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | км | 2,00 | 12 000,0 | х |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о муници-  пальном контракте внесены в реестр контрактов, заключен-ных заказчиками по результатам закупок» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставлен-ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Копия формы КС-З |
| 1.1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполнен-ных работ, оказанных услуг по муници-  пальному контракту» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Копия платежного поручения |
| 1.1.2.5 | Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию» | 10.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета градострои-тельной политики | х | х | х | х | Акт ввода |

**Y. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа.  Начальник управления координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа.  Управление жилищно – коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа.  Начальник управления жилищно – коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование  показателя/задачи | Признак  возраста-ния/ убывания | Уровень  показа-теля | Еди-ница изме-рения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Ответст-венный за достиже-ние показателя |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | П | | КПМ | км | | 2,542 | | 2023 | | 0,3 | | 0 | | 0 | | 1,0 | 0,8 | 0,9 | | Управление координа-ции строи-тельства |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  показателя | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | |  | На конец 2025 года |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | ав-густ | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
|  | Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответствующих нормативным требованиям,  в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |  | 0,3 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Еди-  ница изме-  рения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 |
|  | Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобрете-ние товаров, выполнение работ, оказание услуг | | км | 2,542 | 2023 | | 0,3 | | 0 | 0 | | 1,0 | 0,8 | | 0,9 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-тивным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 3 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобрете-ние товаров, выполнение работ, оказа-ние услуг | | км | 988,9 | 2023 | 991,86 | | 991,86 | | 991,86 | | 991,86 | 991,86 | | 991,86 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-тивным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 2.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюд-жетным и автономным учреждениям субсидий | | х | чел. | 106 | 2023 | | 179 | | 179 | | 179 | 179 | | 179 | 179 | – |
| 3.1 | Обеспечено финансирование содержания участков МБУ «Губкин-Зеленстрой» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Укрепление мате-риально-технической базы подведомствен-ных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и авто-номным учреждениям | | х | ед. | - | 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | – |
| 4.1 | Реализация мероприятий поукреплению материально-технической базы участков МБУ «Губкин-Зеленстрой» | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей  сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности» (всего), в том числе: | 10.4.01.00000 | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 10.4.01.25030 | 18 641,0 | 0 | 0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 45 000,0 | 169 641,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 18 641,0 | 0 | 0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 45 000,0 | 169 641,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 10.4.01.26020 | 109 382,2 | 56 098,0 | 73 828,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 539 308,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 109 382,2 | 56 098,0 | 73 828,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 539 308,2 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных учреждений (организаций),  в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (всего), в том числе: | 10.4.01.20590 | 174 947,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 980 151,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 174 947,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 980 151,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укрепление материально-технической базы  подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | 10.4.01.23010 | 850,8 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 874,8 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 850,8 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 874,8 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий** **«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году» | х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  «Закупка включена в план закупок» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Управление координации строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Копия формы КС-З |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4  «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Копия  платежного поручения |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | х |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1  «Закупка включена в план закупок» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Управление жилищно – коммунального комплекса и систем жизне-обеспечения,  управление координации строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Копия формы КС-З |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.4  «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 10.01.2025 –  20.12.2025 | Копия  платежного поручения |

**YI. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг)**

**подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок»**

(далее — комплекс процессных мероприятий 2)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган  администрация Губкинского городского округа | Начальник управления транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование  показателя/задачи | Признак  возраста-ния/ убывания | Уровень  показателя | Еди-ница измере-ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения показателя по годам | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя |
| значе-ние | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество транспортных маршрутов | Прогрес-сирующий | КМП | Ед. | 49 | | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Управление транспорта, связи и телекоммуникаций |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование  показателя | Уровень  показа-теля | Единица  измере-ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | |  | На конец 2025 года |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | ав-густ | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь |
|  | Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество транспортных маршрутов | КПМ | Ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  | 49 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наименование  мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Еди-  ница изме-  рения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений (органи-заций), в том числе предо-ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | х | чел. | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 2 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможнос-тями здоровья и инвалид-ностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профес-сионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | х | чел. | 363 | 2023 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | - |
| 3 | Возмещение недополучен-ных доходов на пригород-ных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам, в выходные и праздничные дни | х | чел. | 890 | 2023 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | - |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения в городском округе | х | ед. | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Количество транспортных  маршрутов |
| 5 | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | х | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результат)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок»** **(всего), в том числе:** | |  | 68 332,7 | 64 230,7 | 65 402,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 402 631,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 67 152,0 | 63 050,0 | 64 222,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 395 547,0 |
| областной бюджет | |  | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 7 084,2 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставле-ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (всего), в том числе: |  | 8 502,0 | 5 912,0 | 6 147,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 43 628,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.20590 | 8 502,0 | 5 912,0 | 6 147,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 43 628,0 |
|  | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области (всего), в том числе: |  | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 5 202,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.S3830 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 312,0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73830 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 4 890,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам, в выходные и праздничные  дни (всего), в том числе: |  | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 2 280,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.S3860 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 138,0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73860 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 35700 | 2 142,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация транспортного  обслуживания населения в городском округе |  | 58 575,0 | 57 063,0 | 58 000.0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 351 469,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.63810 | 58 575,0 | 57 063,0 | 58 000.0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 351 469,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 52,2 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73850 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 52,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к муниципальной программе**  **«Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области»** |

## Сведения

## о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы)

**Губкинского городского округа Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп. | Наимено-вание показателя | Едини-ца изме-рения (по ОКЕИ) | Опреде-ление показа-теля | Времен-ные характе-ристики показа-теля | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (исполь-зуемые в формуле) | Метод сбора инфор-мации, индекс формы отчет-ности | Пункт Феде-  рального плана статисти-ческих работ | Ответствен-ный за сбор информации по показателю | Реквизи-ты акта (при нали-чии) | Срок предоставления годовой отчет-ной инфор-мации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1  Доля авто-мобильных дорог обще-го пользова-ния местно-го значения, соответству-ющих нор-мативным требованиям к транспорт-но-эксплуа-тационным показателям, в общей про-тяженности автодорог общего пользования местного значения | Процент | Протяженность ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения, соответст-вующих норматив-ным тре-бованиям, в общей протяжен-ности ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения Губкинского город-ского ок-руга Бел-городской области | Показа-тель расчиты-вается по итогам года | d=Lнорм./ Lобщ. х 100%,  где  Lнорм.– протяженность автодорог, отвечаю-щих нормативным требованиям к транс-портно-эксплуата-ционным показате-лям;  Lобщ.  – общая протяженность автодорог | Базовое значение Lобщ. составляет 1149,5 км (по состоя-нию на 31.12.2023 г.) | Перио-дичес-кая отчет-ность |  | Управление координа-ции строи-тельства |  | Не позднее 5 марта года, следую-щего за отчет-ным |