ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № ____ (идентификационный номер проекта)

____________ (наименование проекта)

1. Основные положения

| Куратор проекта: | ФИО, должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: | ФИО, должность | Подпись |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектов: | ФИО, должность | Подпись |

2. Отчёт о достижении цели и результата проекта

| Цель проекта: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: |  |  |  |  |  |
| Результат проекта: | Результат: | Период, год (план/факт) |  |  | Подтверждение: |
|  |  | n | n+1 | n+i |  |
|  |  | план/факт | план/факт | план/факт |  |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Период, год (план/факт) |  |  | Подтверждение1: |
|  |  | n | n+1 | n+i |  |
|  |  | план/факт | план/факт | план/факт |  |
| Пользователи результатом проекта: |  |  |  |  |  |

1 В приложении к настоящему отчёту необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

3. Отчёт по содержанию проекта

| Код |  | Название работы/процесса | Документ о выполнении | Начало |  | Окончание |  | Дл-ть, дн. |  |  | ФИО исполнителя | Факт. труд-ты, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откл. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Отчёт по бюджету проекта

| Код |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. |  | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фед. |  | обл. |  | мест. |  | средства хоз. суб-та |  | заёмные средства |  | прочие |  |
| код | тип (Р/П) |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Отчёт по рискам проекта

| № | Риск | Дата наступления | Последствия наступления риска | Предпринятые действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование мероприятия, сроки выполнения | ФИО ответственного исполнителя |

- 6. Извлечённые уроки проекта и рекомендации

| № | Рекомендации |
| --- | --- |

- 7. Определение управленческих трудозатрат

| Функции | Трудозатраты (Т), час. |  |  | Количество (К) |  | Всего (ТxК), час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | факт |  | факт |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 |  | 1 раз при открытии проекта | 1 |  |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 |  | количество раз за весь проект* * Количество совещаний, подтверждённых протоколами проведения совещаний, размещёнными во вкладке «Завершение», пункт 2.14 «Совещания при кураторе проекта» АИС «Проектное управление» |  |  |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 |  | еженедельно на протяжении всего проекта * Количество полных недель с даты перевода проекта на стадию «Реализация» до даты перевода проекта на стадию «Завершение» |  |  |
| Итого по куратору проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Разработка итогового отчёта | 6 | 20 |  | 1 раз при закрытии | 1 |  |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0,1 | 0,25 |  | количество работ и процессов, внесённых в ведомость изменений* * Количество добавленных (новых) в ходе реализации проекта блоков, работ и процессов |  |  |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,15 |  | количество работ и процессов* * Блоки верхнего уровня в рамках проекта, в которых руководитель проекта не закреплён в качестве ответственного за блок; * Работы и процессы вне блоков работ, за которые руководитель не закреплён как ответственный исполнитель |  |  |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 |  | количество блоков работ* * Блоки и подблоки в рамках проекта, в которых руководитель проекта не закреплён в качестве ответственного за блок |  |  |
| Приёмка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 |  | количество работ и процессов* * Все работы и процессы, в которых руководитель не закреплён как ответственный исполнитель |  |  |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 |  | количество раз за весь проект* * Количество совещаний, подтверждённых протоколами проведения совещаний, размещёнными во вкладке «Завершение», пункт 2.14 «Совещания при руководителе проекта» в АИС «Проектное управление» |  |  |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 0,5 | 2 |  | 1 раз по итогам реализации | 1 |  |
| Итого по руководителю проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Подготовка итогового отчёта | 6 | 20 |  | 1 раз при закрытии | 1 |  |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 |  | количество ведомостей* * Количество завизированных ведомостей изменений во вкладке «Файлы», «Ведомости изменений паспорта проекта» и «Ведомости изменений плана управления проектом» |  |  |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 |  | количество раз за весь проект* * Количество совещаний, подтверждённых протоколами проведения совещаний, размещёнными во вкладке «Завершение», пункт 2.14 «Совещания при кураторе/руководителе проекта» |  |  |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 |  | количество работ и процессов* * Все работы и процессы, в которых администратор не закреплён как ответственный за исполнение |  |  |
| Подготовка промежуточной отчётной информации по проекту | 0,5 | 1 |  | количество раз* * Количество совещаний, подтверждённых протоколами проведения совещаний, размещёнными во вкладке «Завершение», пункт 2.14 «Совещания при кураторе/руководителе проекта» в АИС «Проектное управление» |  |  |
| Итого по администратору проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |
| Оператор мониторинга проекта |  |  |  |  |  |  |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утверждённой проектной документации | 3 | 8 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 |  | количество ведомостей изменений* * Количество завизированных ведомостей изменений во вкладке «Файлы», «Ведомости изменений паспорта проекта» и «Ведомости изменений плана управления проектом» |  |  |
| Размещение отчётных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,2 |  | количество работ и процессов в проекте* * Количество работ и процессов, в которых размещены отчётные документ |  |  |
| Итого по оператору мониторинга проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за блок работ проекта |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 3 |  | общее количество работ в курируемых блоках* * Количество работ и процессов в курируемых блоках, за исключением тех по которым ответственный за блок закреплён в качестве исполнителя |  |  |
| Итого по ответственному за блок работ проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |

- 8. Отчёт по трудозатратам команды проекта

| № | ФИО, должность | Роль в проекте | Суммарные трудозатраты, дней | Качество выполнения 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Куратор проекта |  | - |
|  |  | Руководитель проекта |  |  |
|  |  | Администратор проекта |  |  |
|  |  | Оператор мониторинга проекта |  |  |
|  |  | Ответственный за блок работ проекта |  |  |
|  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |
|  |  | Член рабочей группы (П) |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

2 необходимо указать один из уровней качества выполнения:

- «выполнено качественно»;

- «имеются замечания к качеству выполнения»;

- «низкое качество выполнения».

- 9. Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование критерия успешности проекта | Критерий достигнут? (поставьте символ «V») |  | Если «ДА», то присваивается, % | Значение критерия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |  |
| 1 | Цель и результат проекта достигнуты |  |  | 55 % |  |
| 2 | Требования к результату проекта соблюдены |  |  | 15 % |  |
| 3 | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены |  |  | 15 % |  |
| 4 | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены |  |  | 15 % |  |
| Итого сумма всех критериев: |  |  |  |  |  |

| Статус реализации проекта3 |  | Диапазон значений критериев |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | - 55% ≤ П ≤ 70% |  |
|  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | - 70% < П < 100% |  |
|  | Проект реализован успешно без отклонений | - П = 100% |  |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы4 |  | - П < 55% |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы4 |  |  |  |

| Уровень сложности проекта5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глобальный (наиболее значимый)6 |  |  |
| Высокий |  |  |
| Выше среднего |  |  |
| Средний |  |  |
| Начальный |  |  |

3,5 Поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта;

4 При частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, исполнительных органов, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей, которых выступают указанные структуры;

6 При отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

| Тип проекта | Показатель (критерий) | Диапазон значения критериев7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономический | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объём выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
|  |  | от 60 до 120 |  |
|  |  | от 120 до 250 |  |
|  |  | от 250 до 500 |  |
|  |  | от 500 |  |
|  | Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объёма выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
|  |  | от 60 до 120 |  |
|  |  | от 120 до 250 |  |
|  |  | от 250 до 500 |  |
|  |  | от 500 |  |
| Социальный | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5 |  |
|  |  | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 20 |  |
|  |  | от 20 до 50 |  |
|  |  | от 50 до 100 |  |
|  | Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 5 |  |
|  |  | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 20 |  |
|  |  | от 20 до 35 |  |
|  |  | от 35 до 50 |  |
| Организационный | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1 |  |
|  |  | от 1 до 3 |  |
|  |  | от 3 до 7 |  |
|  |  | от 7 до 10 |  |
|  |  | от 10 |  |
| Технический | Бюджет проекта, млн руб. | до 60 |  |
|  |  | от 60 до 120 |  |
|  |  | от 120 до 250 |  |
|  |  | от 250 до 500 |  |
|  |  | от 500 |  |
| Бережливый | Эффективность, руб. | от 500 000 до 3 000 000 |  |
|  |  | от 3 000 000 до 5 000 000 |  |
|  |  | от 5 000 000 до 10 000 000 |  |
|  |  | от 10 000 000 до 15 000 000 |  |
|  |  | от 15 000 000 |  |
|  | Эффективность, % кадровой оптимизации | от 1 до 5 |  |
|  |  | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 15 |  |
|  |  | от 15 до 20 |  |
|  |  | от 20 |  |
|  | Эффективность, % трудодни | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 20 |  |
|  |  | от 20 до 35 |  |
|  |  | от 35 до 50 |  |
|  |  | от 50 |  |
|  | Эффективность, % длительности | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 20 |  |
|  |  | от 20 до 35 |  |
|  |  | от 35 до 50 |  |
|  |  | от 50 |  |
| Проект главы | Проект высокого или глобального уровня сложности, предусматривающий межведомственную реализацию приоритетных отраслевых для администрации Губкинского городского округа задач и масштабирования достигнутых результатов, показатель8 | > планового значения показателя |  |

7 Поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта. Можно выбрать только один критерий и его значение.

8 Проект, результатом которого является достижение декомпозированных целей:

- целей, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- национального рейтинга состояния инвестиционного климата;

- увеличение значений, утверждённых в соглашении показателей, реализуемых посредством мероприятий муниципальных составляющих национальных проектов.